РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 января 2025 года 								                         № 08-р

Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении» в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение» на 2025 год

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», утвержденным постановлением администрации Кусинского сельского поселения от 13.10.2015 года                № 256 (с последующими изменениями и дополнениями):

1. Утвердить детальный план реализации муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении» в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение» на 2025 год в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кусинский Вестник»                         и разместить на официальном сайте: кусинское.рф

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия.

Глава  администрации 						                     Е.В. Стаховская

Разослано: дело 2, Комитет финансов, КСП.

Приложение

к распоряжению администрации

Кусинского сельского поселения

От 31.01.2025 № 08-р

Детальный план реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении» в муниципальном образовании

Кусинское сельское поселение» на 2025 год

| № п/п | Наименования муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за реализацию проекта, мероприятия исполнитель | Ожидаемый результат реализации проекта, мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении» | Администрация Кусинского сельского поселения | «Повышение транспортной мобильности населения в Кусинском сельском поселении | 2018 - 2030 | 6937,28 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1. | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | Администрация Кусинского сельского поселения | «Повышение транспортной мобильности населения в Кусинском сельском поселении | 2018 - 2030 | 6288,31 |
| 1.1 | Ремонт дороги общего пользования местного значения в границах поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | «Повышение транспортной мобильности населения в Кусинском сельском поселении | 2018 - 2030 | 6288,31 |
| 1.1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная д. Кусино | Администрация Кусинского сельского поселения | «Повышение транспортной мобильности населения в Кусинском сельском поселении | 2018 - 2030 | 1513,09 |
| 1.1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая д. Кусино | Администрация Кусинского сельского поселения | «Повышение транспортной мобильности населения в Кусинском сельском поселении | 2018 - 2030 | 3070,66 |
| 1.1.4 | «Замена бортовых камней участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Центральная д. Кусино» | Администрация Кусинского сельского поселения | «Повышение транспортной мобильности населения в Кусинском сельском поселении | 2018 - 2030 | 824,63 |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт и ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кусинского сельского поселения | «Повышение транспортной мобильности населения в Кусинском сельском поселении | 2018 - 2030 | 879,93 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности " | Администрация Кусинского сельского поселения | «Повышение транспортной мобильности населения в Кусинском сельском поселении | 2018 - 2030 | 648,97 |
| 1.1 | Содержание, ТО имущества (Очистка дорог от мусора) | Администрация Кусинского сельского поселения | «Повышение транспортной мобильности населения в Кусинском сельском поселении | 2018 - 2030 | 131,82 |
| 1.2 | Содержание, ТО имущества (Очистка дорог от снега и посыпка песком) | Администрация Кусинского сельского поселения | «Повышение транспортной мобильности населения в Кусинском сельском поселении | 2018 - 2030 | 470,76 |
| 1.3 | Содержание, ТО имущества (Грейдирование дорог ) | Администрация Кусинского сельского поселения | «Повышение транспортной мобильности населения в Кусинском сельском поселении | 2018 - 2030 | 46,39 |