ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района ленинградской области   на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д. Кусино по ул. Луговая от д. 51 в сторону шоссе Зуево-Новая Ладога | 1840 кв.м | 1840 кв.м | 717110,24 | 663576,00 | 51484,24 | 2050,0 | 663576,0 | 717110,24 | 663576,0 | 51484,24 | 2050,0 | 51484,24 |  | 51484,24 | 0 | 0,0 |
| Ремонт участка дороги в д. Кусино ул. Центральная (между домами №2 и № 4, въезд между домами № 12 и № 13) | 400 кв.м. | 0 | 397660,76 | 365224,0 | 28336,76 | 0 | 365224,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365224,0 |
| Итого | х | х | 1110671,0 | 1028800,0 | 79821,0 | 2050,0 | 1028800,0 | 717110,24 | 663576,0 | 51484,24 | 2050,0 | 51484,24 | 0 | 51484,24 | 0 | 365224,0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| ВРИО главы администрации муниципального образования ___________ Стаховская Е.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м.п. (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Зарецкая М.Ю. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Черкашина Т.М., 8-81368-76312 |  |  |  |  |  |  |
| . (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в дер.Кусино по ул. Луговая от д.51 в сторону шоссе Зуево-Новая Ладога |  | Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 1 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Размещено извещение 22 .03.2019 |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2-3 квартал 2019 года | ООО «Аврора» | Улучшение состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения | Заключен МК 1/2019 от 15.04.2019, работы выполнены |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приёмки выполнен-ных работ от 05.06.2019 г |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3 квартал | Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | 05.06.2019 28.06.2019 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготов-лен и сдан отчёт за 2 кв. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректи-ровке местного бюджета | Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района | Наиболее эффективное использова-ние бюджетных средств |  |

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ