РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23 января 2015 года |  | № 13 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление № 157 от 29.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы администрации Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кусинского сельского поселения Киришского муниципального  района Ленинградской области» утвержденным постановлением Администрации Кусинского сельского поселения  от 06.10.2014 № 143  Администрация Кусинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление № 157 от 29.10.2014 «Об утверждении  муниципальной программы администрации Кусинского сельского поселения  Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной  и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

2.  Приложение к постановлению № 157 от 29.10.2014 «Об утверждении  муниципальной программы администрации Кусинского сельского поселения  Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной  и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации и опубликованию в газете «Кусинский  Вестник».

4. Постановление администрации от 06.11.2014 № 164 считать утратившим силу.

ВРИО главы администрации						О.Н. Маркова

Разослано: дело -2, Комитет Финансов, КСП, Кусинский Вестник, сайт

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 29 октября  2014 года № 157

(в редакции постановления

от 23.01.2015 года № 13)

Муниципальная программа муниципального образования

Кусинское сельское  поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной  и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности

в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

д. Кусино

2014

Паспорт муниципальной программы

муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной  и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

| Полное наименование | Муниципальная программа муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм: Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограмма 1); Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограмма 2) |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не используются |
| Цели муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования сетей водоснабжения |
| Задачи муниципальной программы | Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства; Снижение непроизводительных потерь энергии; Применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ; Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия; Повышение качества коммунальных услуг; Повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения; Снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Муниципальной программы: 1) по Подпрограмме 1: - экономия электрической энергии в натуральном выражении; - количество замененных приборов учета электрической энергии в муниципальном жилфонде д. Кусино - замена кровельного покрытия котельной д. Кусино, площадью 300 кв. м 2) по Подпрограмме 2: - Предпроектные исследования, проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино - доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к общей протяженности сетей водоснабжения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации муниципальной программы – 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2015-2017 годы составит в ценах соответствующих лет - 26718,32 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2015 год – 6584,22 тыс. руб. из них: Областной бюджет: 4500,00 тыс. руб. Местный бюджет: 2084,22 2016 год – 6169,2 тыс. рублей Областной бюджет: 4500,00 тыс. руб. Местный бюджет: 1669,2 2017 год - 13964,9 тыс. рублей Областной бюджет: 11700,0 тыс. руб. Местный бюджет: 2264,9 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; -Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций. -Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов. -Суммарная экономия электрической энергии – 4380 кВт/ч. |

1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы,

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России. Повышение энергоэффективности позволяет снизить риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Основной целью повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета на оплату электрической и тепловой энергии, воды.

Отсутствие приборов учета не позволяет реально оценить расход топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не всегда отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Объекты коммунальной инфраструктуры имеют высокий уровень износа.

Эксплуатация изношенных сетей  влечет за собой излишнее расходование средств на энергоносители, на ремонт сетей и восстановление благоустройства после ремонтных работ. Морально устаревшие канализационные очистные сооружения д. Кусино  являются реальной угрозой экологической и эпидемиологической обстановки МО Кусинское  сельское поселение в частности и Киришского муниципального  района в целом.

Для улучшения качества питьевой воды в МО Кусинском сельском поселении проводится ремонт магистрального водовода Кириши-Кусино

Реконструкция указанных в Муниципальной программе объектов инженерных сетей необходима для обеспечения надежной работы, увеличения пропускной способности систем для бытовых и промышленных нужд, повышения энергоэффективности и обеспечения энергосбережения, соблюдения природоохранных требований.

Кроме того реконструкция указанных объектов положительно скажется на себестоимости транспортирования питьевой воды, хозяйственно-бытовых стоков и очистки питьевой воды за счет сокращения затрат на ремонт сетей и оборудования, применения энергосберегающих технологий и материалов.

2. Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сфере реализации Муниципальной программы.

Приоритетами в сфере реализации Муниципальной программы являются – разработка и выполнение мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности

Приоритетные задачи:

| Приоритетные задачи | Направления действий |
| --- | --- |
| Подпрограмма 1 | Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства; Снижение непроизводительных потерь энергии; Применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ; Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |
| Подпрограмма 2 | Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия; Повышение качества коммунальных услуг; Повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения; Снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем |

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Муниципальной программы.

Основной целью реализации Муниципальной программы является повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов  на объектах жилищно-коммунального хозяйства, предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Муниципальной программы предусматривают:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- снижение непроизводительных потерь энергии;

- применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

- замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

-     повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения;

- снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем.

Значения целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы приведены в приложении 3 к настоящей Муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) Муниципальной программы приведены в приложении 5  к настоящей Муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Сроки реализации Муниципальной программы – 2015-20107 годы.

Ожидаемый результат реализации мероприятий Муниципальной программы  приведен в приложении 7 к настоящей Муниципальной программе.

# 4. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы по годам реализации, а также сведения об их взаимосвязи с мероприятиями.

Плановые значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 3 к настоящей Муниципальной программе.

Муниципальная программа состоит из двух  подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»;

Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»;

К показателям (индикаторам) подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» относятся следующие:

- экономия электрической энергии (уличное освещение) в натуральном выражении;

- количество замененных приборов учета электрической энергии в муниципальном жилфонде д. Кусино

- замена кровельного покрытия котельной д. Кусино, площадью 300 кв. м.

К показателям (индикаторам) подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» относятся следующие:

- Предпроектные исследования, проектирование  реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино;

- доля отремонтированных  сетей водоснабжения  по отношению  к общей протяженности сетей водоснабжения;

# 5. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Перечень мероприятий Муниципальной программы сформирован в соответствии с основными целями и задачами,  поставленными в Муниципальной программе и требованиями действующих нормативных документов.

Основные мероприятия Муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.

В состав Подпрограммы 1 вошли следующие мероприятия:

- мероприятия по техническому обслуживанию объектов;

В состав Подпрограммы 2 вошли следующие мероприятия:

- мероприятия по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по ремонту сетей водоснабжения

- проектирование работ по реконструкции/строительству новых очистных сооружений

д. Кусино

Ожидаемыми результатами от реализации Подпрограмм 1 и 2 будут являться:

- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;

- замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;

- снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;

Для финансирования мероприятий Подпрограммы 1 за период 2015-2017 годы потребуется 2473,55 тыс. рублей в ценах соответствующих лет за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Для финансирования мероприятий Подпрограммы 2 за период 2015-2017 годы потребуется 24741,3 тыс. рублей в ценах соответствующих лет за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

# 6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов.

Меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы не применяются (Приложение 2 к настоящей Муниципальной программе).

# 7. Информация о ресурсном обеспечении Муниципальной программы за счет средств  бюджета муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и иных источников финансирования в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации Муниципальной программы.

Объемы финансирования Муниципальной программы в разрезе подпрограмм по годам, источникам финансирования и видам расходов представлены в приложении 6

и в приложении 7 к настоящей Муниципальной программе.

Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2015-2017 годы составит в ценах соответствующих лет  - 26718,32  тыс. рублей     в том числе по годам реализации:

2015 год – 6584,22  тыс. руб.     из них:

Областной бюджет: 4500,00 тыс. руб.

Местный бюджет: 2084,22

2016 год – 6169,2 тыс. рублей

Областной бюджет: 4500,00 тыс. руб.

Местный бюджет: 1669,2

2017 год -  13964,9 тыс. рублей

Областной бюджет: 11700,0 тыс. руб.

Местный бюджет: 2264,9

8. Меры муниципального регулирования и управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной программы.

Меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы не применяются (приложение 2 к настоящей муниципальной программе).

9. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы приведена в приложении 5 к настоящей Муниципальной программе.

10. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»

10.1 Паспорт Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское   поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»

| Полное наименование | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Кусинского сельского поселения |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация Кусинского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не используются |
| Цели подпрограммы | Повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи подпрограммы | Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства; Снижение непроизводительных потерь энергии; Применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ; Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия; Повышение качества коммунальных услуг; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации подпрограммы: - экономия электрической энергии в натуральном выражении; - количество замененных приборов учета электрической энергии в муниципальном жилфонде д. Кусино - замена кровельного покрытия котельной д. Кусино, площадью 300 кв. м |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации Подпрограммы – 2016-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за период 2015-2017 годы составит в ценах соответствующих лет - 2793,75 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2015 год –1686,05 тыс. рублей 2016 год –390,2 тыс. рублей 2017 год –417,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; -Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций. -Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов. -Суммарная экономия электрической энергии – 4380 кВт/ч. |

10.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,

основные проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России. Повышение энергоэффективности позволяет снизить риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Основной целью повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета на оплату электрической и тепловой энергии, воды.

Отсутствие приборов учета не позволяет реально оценить расход топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не всегда отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Объекты коммунальной инфраструктуры имеют высокий уровень износа.

Эксплуатация изношенных сетей  влечет за собой излишнее расходование средств на энергоносители, на ремонт сетей и восстановление благоустройства после ремонтных работ. Аварийные трубопроводы, проходящие под автодорогами, могут стать причиной ДТП и травматизма людей.

Реконструкция указанных в Подпрограмме объектов инженерных сетей необходима для обеспечения надежной работы, увеличения пропускной способности систем для бытовых и промышленных нужд, повышения энергоэффективности и обеспечения энергосбережения, соблюдения природоохранных требований.

10.3. Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сфере реализации Подпрограммы.

Приоритетами в сфере реализации Подпрограммы являются – разработка и выполнение мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности

Приоритетные задачи: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, снижение непроизводительных потерь энергии, применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

10.4. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Основной целью реализации Подпрограммы является повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов  на объектах жилищно-коммунального хозяйства, предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Подпрограммы предусматривают:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- снижение непроизводительных потерь энергии;

- применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

- замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

- повышение качества коммунальных услуг;

Значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведены в приложении 3 к Муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы приведены в  приложении 5 к Муниципальной программе.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2017 годы.

Ожидаемый результат реализации мероприятий Подпрограммы  приведен в  приложении 7 к Муниципальной программе.

# 10.5. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации, а также сведения об их взаимосвязи с мероприятиями.

Плановые значения показателей (индикаторов) по годам реализации Подпрограммы приведены в  приложении 3 к Муниципальной программе.

К показателям (индикаторам) Подпрограммы относятся следующие:

- экономия электрической энергии  в натуральном выражении;

- количество замененных приборов учета электрической энергии в муниципальном жилфонде д. Кусино

- замена кровельного покрытия котельной д. Кусино, площадью 300 кв. м

# 10.6. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Перечень мероприятий Подпрограммы сформирован в соответствии с основными целями и задачами,  поставленными в Подпрограмме и требованиями действующих нормативных документов.

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в  приложении 1 к Муниципальной программе.

В состав Подпрограммы вошли следующие мероприятия:

- мероприятия по техническому обслуживанию объектов;

Ожидаемыми результатами от реализации Подпрограммы будут являться:

- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;

- замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;

- снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;

Для финансирования мероприятий Подпрограммы за период 2015-2017 годы потребуется 2793,75 тыс. рублей в ценах соответствующих лет за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

# 10.7. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов.

Меры правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы не применяются (приложение 2 к Муниципальной программе).

# 10.8. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет средств  бюджета муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и иных источников

# финансирования  по годам реализации Подпрограммы.

Объемы финансирования Подпрограммы по годам, источникам финансирования и видам расходов представлены в  приложении 6,  приложении 7  к Муниципальной программе.

Общий объем финансирования Подпрограммы за период 2015-2017 годы составит в ценах соответствующих лет  - 2793,75 тыс. рублей

в том числе по годам реализации:

2015 год –1686,05  тыс. рублей

2016 год –390,2  тыс. рублей

2017 год –417,5  тыс. рублей

10.9. Меры муниципального регулирования и управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы.

Меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы не применяются (приложение 4 к Муниципальной программе).

10.10. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы приведена в  приложении 5 к Муниципальной программе.

11. Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»

11.1 Паспорт Подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»

| Полное наименование | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области |
| Участники Подпрограммы | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Не используются |
| Цели Подпрограммы | Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи Подпрограммы | Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия; Повышение качества коммунальных услуг; Повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения; Снижение протяженности участков водопроводных сетей находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Подпрограммы: - Предпроектные исследования, проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино; - доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к общей протяженности сетей водоснабжения; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за период 2015-2017 годы составит в ценах соответствующих лет - 24224,57 в том числе по годам реализации: 2015 год –4898,17 тыс. рублей из них Областной бюджет: 4500,0 тыс. руб. Местный бюджет: 398,17 тыс. руб. 2016 год –5779,0 тыс. рублей из них Областной бюджет: 4500,0 тыс. руб. Местный бюджет: 1279,0 тыс. руб 2017 год – 13547,4тыс. рублей из них Областной бюджет: 11700,0 тыс. руб. Местный бюджет: 1847,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | -Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций. -Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов. |

11.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,

основные проблемы водоснабжения и водоотведения.

Эксплуатация изношенных сетей  влечет за собой излишнее расходование средств на энергоносители, на ремонт сетей и восстановление благоустройства после ремонтных работ. Морально устаревшие канализационные очистные сооружения д. Кусино  являются реальной угрозой экологической и эпидемиологической обстановки МО Кусинское  сельское поселение в частности и Киришского муниципального  района в целом.

Для улучшения качества питьевой воды в МО Кусинском сельском поселении проводится ремонт магистрального водовода Кириши-Кусино

Кроме того реконструкция указанных объектов положительно скажется на себестоимости транспортирования питьевой воды, хозяйственно-бытовых стоков и очистки питьевой воды за счет сокращения затрат на ремонт сетей и оборудования, применения энергосберегающих технологий и материалов.

11.3. Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сфере реализации Подпрограммы.

Приоритетами в сфере реализации Подпрограммы являются – разработка и выполнение мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности

Приоритетные задачи: замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, повышение качества коммунальных услуг, повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения, снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем.

11.4. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Основной целью реализации Подпрограммы является предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Подпрограммы предусматривают:

- замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

- повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения;

- снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем.

Значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведены в приложении 3 к Муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы приведены в приложении 5 к Муниципальной программе.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2017 годы.

Ожидаемый результат реализации мероприятий Подпрограммы  приведен  в приложении 7 к Муниципальной программе.

# 11.5. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации, а также сведения об их взаимосвязи с мероприятиями.

Плановые значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 3 к Муниципальной программе.

К показателям (индикаторам) Подпрограммы относятся следующие:

- доля объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону, от запланированных к подготовке на текущий год;

- доля отремонтированных  сетей водоснабжения по отношению  к общей протяженности сетей водоснабжения;

# 11.6. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Перечень мероприятий Подпрограммы сформирован в соответствии с основными целями и задачами,  поставленными в Подпрограмме и требованиями действующих нормативных документов.

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 1 к Муниципальной программе.

В состав Подпрограммы вошли следующие мероприятия:

- мероприятия по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения;

Ожидаемыми результатами от реализации Подпрограммы будут являться.:

- замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;

- снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;

Для финансирования мероприятий Подпрограммы за период 2015-2017 годы потребуется 24224,57  тыс. рублей в ценах соответствующих лет за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское  сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

# 11.7. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов.

Меры правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы не применяются (приложение 2 к Муниципальной программе).

# 11.8. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет средств  бюджета муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и иных источников финансирования по годам реализации Подпрограммы.

Объемы финансирования Подпрограммы по годам, источникам финансирования и видам расходов представлены в приложении 6, приложении 7 к Муниципальной программе.

Общий объем финансирования Подпрограммы за период 2015-2017 годы составит в ценах соответствующих лет  - 24224,57 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2015 год –4898,17 тыс. рублей из них

Областной бюджет: 4500,0 тыс. руб.

Местный бюджет: 398,17 тыс. руб.

2016 год –5779,0 тыс. рублей из них

Областной бюджет: 4500,0 тыс. руб.

Местный бюджет: 1279,0 тыс. руб

2017 год – 13547,4тыс. рублей из них

Областной бюджет: 11700,0 тыс. руб.

Местный бюджет: 1847,4 тыс. руб.

11.9. Меры муниципального регулирования и управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы.

Меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы не применяются (приложение 2 к Муниципальной программе.

11.10. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы приведена  в приложении 5 к Муниципальной программе.

Приложение 1

К муниципальной программе муниципального образования   Кусинское сельское  поселение

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района

Ленинградской области »

Перечень мероприятий, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия не реализации | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация уличного освещения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2017 | Неисполнение норм действующего законодательства. | Сокращение энергопотребления сетей уличного освещения Обеспечение безопасности и энергоэффективности использования сетей уличного освещения |
| 1.2 | Замена приборов учета электрической энергии в муниципальном жилом фонде | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2017 | Неисполнение норм действующего законодательства. | обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов |
| 1.3. | Замена кровельного покрытия здания котельной д. Кусино | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2017 | Снижение качества предоставляемых коммунальных услуг. | Замена кровельного покрытия котельной д. Кусино, площадью 300 м2 |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предпроектные исследования, проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2017 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение качества предоставляемых коммунальных услуг. | Пакет технической документации для разработки проекта реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино |
| 2.2 | Содержание и текущий ремонт объектов (сетей) водоснабжения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2017 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение качества предоставляемых коммунальных услуг. | Замена участка водовода Кириши-Кусино бестраншейным методом Ø 160 мм протяженностью 4500 м. |

Приложение 2

К муниципальной программе муниципального образования   Кусинское сельское  поселение

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района

Ленинградской области »

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |
| Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы не применяются |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |
| 2.1. | Распоряжение Администрации Кусинского сельского поселения | Документ содержит решение ГРБС о подготовке и реализации бюджетных инвестиций | Администрация Кусинского сельского поселения | 2 квартал текущего года |

Приложение 3

К муниципальной программе муниципального образования   Кусинское сельское  поселение

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района

Ленинградской области »

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| N п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (2014 год) | 1-й год реализации | Последний год реализации |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие: - Организация уличного освещения МО Кусинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении |  | кВт/год |  | 2190 |  | 4380 |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Мероприятие: - Замена приборов учета электрической энергии в муниципальном жилом фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество замененных приборов учета электрической энергии в муниципальном жилфонде д. Кусино, в натуральном выражении |  | шт | 0 | 1 |  | 2 |
| 3. Мероприятие: Замена кровельного покрытия здания котельной д. Кусино |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена кровельного покрытия котельной д. Кусино, площадью 300 м2 |  | кв.м | 0 | 300 |  | 0 |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия: - Проектирование работ по реконструкции/строительству новых очистных сооружений д. Кусино |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предпроектные исследования, проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино |  | 1 ед | 0 | Проведение геодезических и геологических изысканий |  | Непосредственное составление проектно-сметной документации |
| 2. Мероприятие: Содержание и текущий ремонт объектов (сетей) водоснабжения МО Кусинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к нуждающимся в замене; |  | % | 31,87 | 42,86 |  | 64,84 |

Приложение 4

К муниципальной программе муниципального образования   Кусинское сельское  поселение

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района

Ленинградской области »

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мер | Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета Кусинского сельского поселения (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Объем дополнительных доходов бюджета Кусинского сельского поселения за счет применения мер муниципального регулирования (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие муниципальной программы 1 |  |  |  |  |
|  | Мера 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
|  | Мера 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |

Приложение 5

К муниципальной программе муниципального образования   Кусинское сельское  поселение

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района

Ленинградской области »

Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателя (индикатора)

муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Определение показателя1 | Временные характеристики2 | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения3 | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности 4 | Объект наблюдения5 | Охват совокупности6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономия электрической энергии (уличное освещение) в натуральном выражении | кВт/ч | Показывает натуральное значение экономии электрической энергии потребленной для электроснабжения сетей уличного освещения | ежегодно | ΔWг = Wпп – Wт, | Wпп –суммарное годовое потребление электроэнергии предыдущего года, Wт – суммарное годовое потребление электроэнергии оцениваемого года, ΔWг – экономия электрической энергии за оцениваемый период | периодическая отчетность | Администрация Кусинского сельского поселения | сплошное наблюдение |
| 2 | Количество замененных приборов учета электрической энергии в муниципальном жилфонде д. Кусино, в натуральном выражении | шт | Показывает количество замененных приборов учета электрической энергии в муниципальном жилом фонде в год в натуральном выражении | ежегодно |  | Количество замененных приборов электрической энергии | Административная информация | Администрация Кусинского сельского поселения | сплошное наблюдение |
| 3 | Замена кровельного покрытия котельной д. Кусино. | кв.м | Показывает площадь замененного кровельного покрытия котельной д. Кусино в натуральном выражении | Единовременно |  | Кв. м | Административная информация | Администрация Кусинского сельского поселения | сплошное наблюдение |
| 4 | Предпроектные исследования, проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино | ед | Результатом проведения предпроектных исследований, будет составление пакета технической документации в натуральном выражении | единовременно |  | Пакет ПСД | Административная информация | Администрация Кусинского сельского поселения | сплошное наблюдение |
| 5 | Доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к нуждающимся в замене; | % | Показывает процентное отношение отремонтированных сетей водоснабжения к общей протяженности сетей . требующих замены | ежегодно | Kр = Lр *100/ Lобщ | Lобщ – общая протяженность сетей водоснабжения Lр – протяженность отремонтированных сетей | Административная информация | Администрация Кусинского сельского поселения | сплошное наблюдение |

Приложение 6

К муниципальной программе муниципального образования   Кусинское сельское  поселение

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района

Ленинградской области »

План реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | прочие источники |
| 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 6584,22 | -- | 4500,0 | 2084,22 | - |
|  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 6169,2 | -- | 4500,0 | 1669,2 | - |
|  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 13964,9 | -- | 11700,0 | 2264,9 |  |
| Подпрограмма 1 | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 1686,05 | -- | - | 1686,05 | - |
|  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 390,2 | -- | - | 390,2 | - |
|  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 417,5 | -- | - | 417,5 | - |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация уличного освещения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 381,9 | -- | - | 381,9 | - |
|  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 387,0 | -- | - | 387,0 | - |
|  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 414,1 | -- | - | 414,1 | - |
| Замена приборов учета электрической энергии в муниципальном жилом фонде | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 3,0 | -- | - | 3,0 | - - |
|  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 3,2 | -- | - | 3,2 | - |
|  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 3,4 | -- | - | 3,4 | - |
| Замена кровельного покрытия здания котельной д. Кусино | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 1301,15 | -- | - | 1301,15 | - |
| Подпрограмма 2 | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 4898,17 | -- | 4500,0 | 398,17 | - |
|  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 5779,0 | -- | 4500,0 | 1279,0 | - |
|  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 13547,4 | -- | 11700,0 | 1847,4 | - |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предпроектные исследования, проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | -- | -- | - | -- | - |
|  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 300,0 | -- | - | 300,0 | - |
|  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 8000,0 | -- | 7200,0 | 800,0 | - |
| Содержание и текущий ремонт объектов (сетей) водоснабжения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 4898,17 | -- | 4500,0 | 398,17 | - |
|  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 5479,0 | -- | 4500,0 | 979,0 | - |
|  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 5547,4 | -- | 4500,0 | 1047,4 | - |

Приложение  7

К муниципальной программе муниципального образования   Кусинское сельское  поселение

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района

Ленинградской области »

Детальный план-график

финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год

| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  | График финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очередной год реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | В т.ч. на очередной финансовый год | 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация уличного освещения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | Сокращение энергопотребления сетей уличного освещения Обеспечение безопасности и энергоэффективности использования сетей уличного освещения | 2015 г. | 2017 г. | 1182,9 |  | 381,9 | 95,5 | 95,5 |  | 95,5 | 95,4 |
| 1.2 | Замена приборов учета электрической энергии в муниципальном жилом фонде | Администрация Кусинского сельского поселения | Замена 3х электросчетчиков в муниципальном жилом фонде д. Кусино | 2015 г | 2017 г. | 9,0 |  | 3,0 | 3,0 | - |  | - | - |
| 1.3 | Замена кровельного покрытия здания котельной д. Кусино | Администрация Кусинского сельского поселения | Замена кровельного покрытия котельной д. Кусино, площадью 300 м2 | 2015 г | 2015 г. | 1301,15 |  | 1301,15 | -- | --- |  | 1301,15 | - |
| Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предпроектные исследования, проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино | Администрация Кусинского сельского поселения | Пакет технической документации для разработки проекта реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино | 2016 г | 2017 г. | 8300 | 0 |  | - | - |  | - | - |
| 2.2 | Содержание и текущий ремонт объектов (сетей) водоснабжения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | Замена участка водовода Кириши-Кусино бестраншейным методом Ø 160 мм протяженностью 4500м | 2015 г | 2017 г. | 15924,57 | 4898,17 |  | 0,00 | 194,15 |  | 4509,87 | 194,15 |