

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

06 марта 2017 года № 16-р

|  |
| --- |
| Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год  |

В соответствии Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области» утвержденным постановлением Администрации Кусинского сельского поселения от 13 октября 2015года № 256 с изменениями внесенными постановлением от 06.11.2015 № 273:

Утвердить детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год согласно приложению к настоящему распоряжению

Глава администрации О.Н. Маркова

Разослано: дело 2, Комитет финансов, Кусинский вестник, официальный сайт

Приложение 1 к распоряжению № 16-р от 06.03.2017

**Детальный план реализации муниципальной программы на 2017 год**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
| Всего | **В т.ч. на 2017г.** |
| Подпрограмма 1 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** |
| 1.1. | Организация уличного освещения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | Сокращение энергопотребления сетей уличного освещенияОбеспечение безопасностии энергоэффективности использования сетей уличного освещения | 2015 | 2015 | 431,90 | **0,00** |
| 1.2. | Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией | 2016 | 2018 | 2547,29 | **852,01\*** |
| 1.3. | Замена приборов учета электрической энергии в муниципальном жилом фонде | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2015 | 3,00 | **0,00** |
| 1.4. | Замена приборов учета ГВС и ХВС в муниципальном жилом фонде | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2015 | 13,00 | **0,00** |
| 1.5. | Содержание и текущий ремонт объектов (сетей) теплоснабжения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2015 | 1319,65 | **0,00** |
| 1.6. | Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения | Администрация Кусинского сельского поселения | доля отремонтированных сетей теплоснабжения по отношению к общей протяженности сетей теплоснабжения -15%; | 2016 | 2018 | 6049,04 | **1025,00\*\*** |
| 1.6.1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения | 2016 | 2018 | 5100,00 | **1025,00\*\*** |
| 1.6.2. | Проведение непредвиденных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Кусинского сельского поселения | 2016 | 2016 | 949,04 | 0,00 |
| 1.7. | Установка и замена приборов учета коммунальных ресурсов | Администрация Кусинского сельского поселения | Обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов | 2016 | 2018 | 44,65 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 **«Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** |
| 2.1. | Софинансирование к средствам областного бюджета ремонта участка водовода Кириши-Кусино вдоль 39-42км. шоссе Зуево-Новая Ладога, протяженностью 1830 м. | Администрация Кусинского сельского поселения | Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене до 57,4%Протяженность замененного участка трубопровода Кириши-Кусино 1830 м | 2015 | 2015 | 500,00 | **0,00** |
| 2.2. | Содержание и текущий ремонт объектов (сетей) водоснабжения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2015 | 442,33 | **0,00** |
| 2.3. | Содержание и текущий ремонт объектов (сетей) водоснабжения МО Кусинское сельское поселение (ремонт участка водовода Кириши-Кусино вдоль 39-42км. шоссе Зуево-Новая Ладога, протяженностью 1830 м.) | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2913,80 | **0,00** |
| 2.4. | Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения муниципального образования Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | Доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к общей протяженности сетей водоснабжения – 55% | 2016 | 2018 | 7480,44 | **1509,70\*\*\*** |
| 2.4.1. | Содержание, техническое обслуживание объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения муниципального образования Кусинское сельское поселение | 2016 | 2018 | 1261,29 | **382,53** |
| 2.4.2. | Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения | 2016 | 2018 | 6219,15 | **1127,17\*\*\*** |
| 2.4.2.1 | Ремонт участков водовода Кириши - Кусино (вдоль а/дороги Зуево - Новая Ладога 29-32 км, 39 - 40 км) Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области. | Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене до 31,13% | 2016 | 2016 | 5064,39 | **0,00** |
| Протяженность замененного участка водовода Кириши-Кусино - 3000 м. |

\*- в том числе 80,14 тыс. руб. – объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2016 года (не учитывается в общем объеме финансирования муниципальной программы)

\*\*- в том числе 75,00 тыс. руб. – объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2016 года (не учитывается в общем объеме финансирования муниципальной программы)

\*\*\*- в том числе 456,00 тыс. руб. – объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2016 года (не учитывается в общем объеме финансирования муниципальной программы)