РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15 ноября 2016 года |  | № 165 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление № 150 от 29.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы администрации Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального  района Ленинградской области» утвержденным постановлением Администрации Кусинского сельского поселения  от 13.10.2015  № 256 с изменениями и дополнениями  Администрация Кусинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

1.1. Приложение 1 «Паспорт муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 7. «Информация о ресурсном обеспечении за счет средств  бюджета муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и прочих источников финансирования в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы в 2015-2018 годах, составляет:  4679,07 тыс. руб.

В том числе:

Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района –  3567,77 тыс. руб.

Бюджет Ленинградской области – 1111,30  тыс. руб.

Прочие источники -00,00  тыс. руб.

Из них:

2015 год – 1843,62  тыс. руб., в т.ч.

Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 1173,12 тыс. руб.,

Бюджет Ленинградской области – 670,50 тыс. руб.,

Прочие источники финансирования – 00,00  тыс. руб.

2016 год – 1084,26  тыс. руб., в т.ч.

Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 643,46  тыс. руб.,

Бюджет Ленинградской области – 440,80 тыс. руб.,

Прочие источники финансирования – 0,00  тыс. руб.

2017 год – 546,91  тыс. руб., в т.ч.

Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 546,91 тыс. руб.,

Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.,

Прочие источники финансирования – 0,00  тыс. руб.

2018 год – 1204,28 тыс. руб., в т.ч.

Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 1204,28 тыс. руб.,

Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.

Прочие источники финансирования – 0,00 тыс. руб.

1.3. Приложение 5 План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение Киришского муниципального  района  Ленинградской области» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации и опубликованию в газете «Кусинский  Вестник».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года

Глава администрации 						                            О.Н. Маркова

Разослано: дело -2, Комитет Финансов, Кусинский Вестник, сайт

Приложение 1

к постановлению  № 165 от 15.11.2016 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение Киришского муниципального  района  Ленинградской области»

| Полное наименование | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | Выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог муниципального образования Кусинское сельское поселение; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий; Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог муниципального образования Кусинское сельское поселение |
| Задачи муниципальной программы | Сохранение существующей дорожной сети муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния; Обновление дорожного покрытия дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап. Срок реализации программы 2015-2018 годы |
| Финансовое обеспечение программы, в т.ч. по источникам финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы в 2015-2018 годах, составляет: 4679,07 тыс. руб. В том числе: Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 3567,77 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области – 1111,30 тыс. руб. Прочие источники -00,00 тыс. руб. Из них: 2015 год – 1843,62 тыс. руб., в т.ч. Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 1173,12 тыс. руб., Бюджет Ленинградской области – 670,50 тыс. руб., Прочие источники финансирования – 00,00 тыс. руб. 2016 год – 1084,26 тыс. руб., в т.ч. Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 643,46 тыс. руб., Бюджет Ленинградской области – 440,80 тыс. руб., Прочие источники финансирования – 0,00 тыс. руб. 2017 год – 546,91 тыс. руб., в т.ч. Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 546,91 тыс. руб., Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., Прочие источники финансирования – 0,00 тыс. руб. 2018 год – 1204,28 тыс. руб., в т.ч. Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 1204,28 тыс. руб., Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб. Прочие источники финансирования – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2018 года на уровне не менее 38%; Доля отремонтированных дорог общего пользования к концу 2018 года не менее 12% |

Приложение 2 к постановлению  № 165 от 15.11.2016 г.

План реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального  района  Ленинградской области»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | прочие источники |
|  | Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 1843,62 | 0,00 | 670,50 | 1173,12 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 1084,26 | 0,00 | 440,80 | 643,46 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 546,91 | 0,00 | 0,00 | 546,91 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 1204,28 | 0,00 | 0,00 | 1204,28 | 0,00 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 576,04 | 0,00 | 0,00 | 576,04 | 0,00 |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 337,26 | 0,00 | 0,00 | 337,26 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 337,26 | 0,00 | 0,00 | 337,26 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 337,26 | 0,00 | 0,00 | 337,26 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт, ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 323,28 | 0,00 | 0,00 | 323,28 | 0,00 |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 648,00 | 0,00 | 440,80 | 207,20 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 209,65 | 0,00 | 0,00 | 209,65 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 867,02 | 0,00 | 0,00 | 867,02 | 0,00 |
| 1.3. | Ремонт участка от дома № 21 до дома № 22 автомобильной дороги общего пользования местного значения "ул. Центральная от д/сада до улицы Набережной улица Набережная вдоль р. Тигода до очистных сооружений" в д. Кусино Киришского района Ленинградской области | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 944,30 | 0,00 | 670,50 | 273,80 | 0,00 |
| 1.4. | Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |