РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29 декабря 2017 года |  | № 246 |
| --- | --- | --- |
| О внесении изменений в постановление № 150 от 29.10.2014г. «Об утверждении муниципальной программы администрации Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |

В соответствии Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», утвержденным постановлением Администрации Кусинского сельского поселения  от 13.10.2015  № 256 с изменениями и дополнениями,  Администрация Кусинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Абзац второй пункта 3.  «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  «Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы связаны  с повышением уровня обеспечения безопасности дорожного движения, увеличением пропускной способности улично-дорожной сети путем увеличения доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, которая к концу реализации Муниципальной программы составит  36,5%, доля отремонтированных дорог общего пользования к концу 2017 года составит  не менее 10%»

# 1.3. Пункт  4. «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  Программа реализуется в один этап - 2015-2017 годы.

1.4. Пункт 6. «Планируемые  результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: « Реализация Программы способствует: исполнению норм действующего законодательства, содержанию дорог в нормативном состоянии, доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям (не менее 36,5% к концу 2017 года)

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении  3.

1.5. Пункт 7. «Информация о ресурсном обеспечении за счет средств  бюджета муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и прочих источников финансирования в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы в 2015-2017 годах, составляет: 6602,07 тыс. руб.

В том числе:

Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района –  4698,17 тыс. руб.

Бюджет Ленинградской области – 1903,90  тыс. руб.

Прочие источники - 0,00 тыс. руб.

Из них:

2015 год – 1843,62 тыс. руб., в т.ч.

Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 1173,12 тыс. руб.,

Бюджет Ленинградской области – 670,50 тыс. руб.,

Прочие источники финансирования – 0,00  тыс. руб.

2016 год – 1281,36 тыс. руб., в т.ч.

Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 840,56 тыс. руб.,

Бюджет Ленинградской области – 440,80 тыс. руб.,

Прочие источники финансирования – 0,00  тыс. руб.

2017 год – 3477,09 тыс. руб., в т.ч.

Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 2684,49 тыс. руб.,

Бюджет Ленинградской области – 792,60 тыс. руб.,

Прочие источники финансирования – 0,00  тыс. руб.

1.6. Приложение «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению

1.7. Приложение «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению

1.8.  Приложение «План реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение  Киришского муниципального  района  Ленинградской области» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации и опубликованию в газете «Кусинский  Вестник».

3.  Настоящее постановление вступает в силу после  его опубликования.

Глава администрации 						                              О.Н. Маркова

Разослано: дело -2, Комитет Финансов,  Кусинский Вестник, сайт

Приложение 1

к постановлению № 246 от 29.12.2017 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение Киришского муниципального  района  Ленинградской области»

| Полное наименование | «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог муниципального образования Кусинское сельское поселение; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий; Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог муниципального образования Кусинское сельское поселение. |
| Задачи муниципальной программы | Сохранение существующей дорожной сети муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния; Обновление дорожного покрытия дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной муниципальной программы | Программа реализуется в один этап. Срок реализации программы 2015-2017 годы |
| Финансовое обеспечение программы, в т.ч. по источникам финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы в 2015-2017 годах, составляет: 6602,07 тыс. руб. В том числе: Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 4698,17 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области – 1903,90 тыс. руб. Прочие источники - 0,00 тыс. руб. Из них: 2015 год – 1843,62 тыс. руб., в т.ч. Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 1173,12 тыс. руб., Бюджет Ленинградской области – 670,50 тыс. руб., Прочие источники финансирования – 0,00 тыс. руб. 2016 год – 1281,36 тыс. руб., в т.ч. Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 840,56 тыс. руб., Бюджет Ленинградской области – 440,80 тыс. руб., Прочие источники финансирования – 0,00 тыс. руб. 2017 год – 3477,09 тыс. руб., в т.ч. Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района – 2684,49 тыс. руб., Бюджет Ленинградской области – 792,60 тыс. руб., Прочие источники финансирования – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2017 года на уровне не менее 36,5%; Доля отремонтированных дорог общего пользования к концу 2017 года не менее 10% |

приложение № 2

к постановлению  № 246 от  29.12.2017 г.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | Последствия не реализации | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2015 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение качества предоставляемых услуг рост уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; | Исполнения норм действующего законодательства Содержание дорог в нормативном состоянии Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям (не менее 33% к концу 2015 года) |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кусинского сельского поселения | 2016 | 2017 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение качества предоставляемых услуг рост уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; | Исполнения норм действующего законодательства Содержание дорог в нормативном состоянии Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям (не менее 36,5 % к концу 2017 года) |
| 1.3. | Ремонт, ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2015 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение качества предоставляемых услуг | Доля отремонтированных дорог общего пользования составит не менее 8 % к общей протяженности дорог общего пользования местного значения |
| 1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Администрация Кусинского сельского поселения | 2016 | 2017 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение качества предоставляемых услуг | Доля отремонтированных дорог общего пользования к концу 2017 года составит не менее 10 % к общей протяженности дорог общего пользования местного значения |
| 1.5. | Ремонт участка от дома № 21 до дома № 22 автомобильной дороги общего пользования местного значения "ул. Центральная от д/сада до улицы Набережной улица Набережная вдоль р. Тигода до очистных сооружений" в д. Кусино Киришского района Ленинградской области | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2015 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение качества предоставляемых услуг | Доля отремонтированного участка дороги составит не менее 16% от общей протяженности |
| 1.6. | Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 2016 | 2017 | Неисполнение норм действующего законодательства. | Доля оформленных технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения к концу 2017 года составит 100% |

Приложение 3 к постановлению № 246 от  29. 12..2017 г.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (2014 год) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Показатель (индикатор) |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 33 | 33,3 | - | - |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| Показатель (индикатор) |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | - | - | 35,0 | 36,5 |
| 3. Ремонт, ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Показатель (индикатор) |
| 3.1. | Доля отремонтированных дорог общего пользования | % | 6,4 | 8,0 | - | - |
| 4. Ремонт участка от дома №21 до дома №22 автомобильной дороги общего пользования местного значения "ул. Центральная от д/сада до улицы Набережной улица Набережная вдоль р. Тигода до очистных сооружений" в д. Кусино Киришского района Ленинградской области |
| 4.1. | Доля отремонтированного участка дороги "ул. Центральная от д/сада до улицы Набережной улица Набережная вдоль р. Тигода до очистных сооружений" в д. Кусино Киришского района Ленинградской области | % | 0 | 16 | - | - |
| 5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |
| Показатель (индикатор) |
| 5.1. | Доля отремонтированных дорог общего пользования | % | - | - | 9,0 | 10,0 |
| 6. Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения |
| Показатель (индикатор) |
| 6.1. | Доля оформленных технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения. | % | 0 | 0 | 50 | 100 |

Приложение 4  к постановлению №  246 от  29.12..2017 г.

План реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального  района  Ленинградской области»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | прочие источники |
|  | Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 1843,62 | 0,00 | 670,50 | 1173,12 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 1281,36 | 0,00 | 440,80 | 840,56 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 3477,09 | 0,00 | 792,60 | 2684,49 | 0,00 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 626,29 | 0,00 | 0,00 | 626,29 | 0,00 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 337,26 | 0,00 | 0,00 | 337,26 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 405,70 | 0,00 | 0,00 | 405,70 | 0,00 |
| 3 | Ремонт, ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 323,28 | 0,00 | 0,00 | 323,28 | 0,00 |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 647,75 | 0,00 | 440,80 | 206,95 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 3071,39 | 0,00 | 792,60 | 2278,79 | 0,00 |
| 5 | Ремонт участка от дома № 21 до дома № 22 автомобильной дороги общего пользования местного значения "ул. Центральная от д/сада до улицы Набережной улица Набережная вдоль р. Тигода до очистных сооружений" в д. Кусино Киришского района Ленинградской области | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 894,05 | 0,00 | 670,50 | 223,55 | 0,00 |
| 6 | Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 296,35 | 0,00 | 0,00 | 296,35 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 99,00* | 0,00 | 0,00 | 99,00* | 0,00 |

*-  в том числе 197,35 тыс. руб. – объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2016 года (не учитывается в общем объеме финансирования муниципальной программы)