ОТЧЕТ

(годовой)

О достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2018 год

| Наименование проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областного бюджета* | Бюджета муниципального образования* | Внебюджетных источников* | Областного бюджета | Бюджета муниципального образования | Внебюджетных источников | Областного бюджета | Бюджета муниципального образования | Внебюджетных источников |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактическое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии (в% к плановому*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения в дер. Кусино (от д. 35 ул. Школьная в сторону дома № 43 ул. Луговая) | 1064000,00 | 70328,36 | 2100,00 | 1064000,00 | 70328,36 | 2100,00 | 1064000,00 | 70328,36 | 2100,00 | 0,00 | ООО «Аврора» | МК № 9/2018 от 24.07.2018 МК 08.08/20108 от 08.08.2018 МК 20.08/2018 от 20.08.2018 МК 05.09/2018 от 05.09.2018 | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения в дер. Кусино (от д. 35 ул. Школьная в сторону дома № 43 ул. Луговая) | 1136428,36 | 1136428,36 | акт № 1 от 14.09.2018, акт № 1 от 14.09.2018, акт 1 от 14.09.2018 акт 1 от 14.09.2018 | 100% 1380 кв.м. |
| Итого | 1064000,00 | 70328,36 | 2100,00 | 1064000,00 | 70328,36 | 2100,00 | 1064000,00 | 70328,36 | 2100,00 | 0,00 | * | * | * | 1136428,36 | 1136428,36 | * | 100% 1380 кв.м. |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| ВРИО главы администрации Кусинского сельского поселения ____________ | Е.В. Стаховская |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ М.Ю. Зарецкая |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ | Л.В. Бурак |  |
| Исполнитель _______________ Б.Б. Гласман | 881368-76-312 |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к годовому отчету муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района за 2018 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 |

Детализированные требования к достижению значения

|  | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д. Кусино (от д. 35 ул. Школьная в сторону дома № 43 ул. Луговая) | кв.м | 1380 | 1380 |