ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Кусинское сельское поселение  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз           «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма договора, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д. Кусино по ул. Луговая от д. 51 в сторону шоссе Зуево-Новая Ладога | 663576,0 | 51484,24 | 2050,0 | 663576,0 | 51484,24 | 2050,0 | 663576,0 | 51484,24 | 2050,0 | 0 | ООО «АВРОРА» | № 1/2019 от 15.04.2019 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д. Кусино по ул. Луговая от д. 51 в сторону шоссе Зуево-Новая Ладога | 715060,24 | 715060,24 | № 2 от 05.06. 2019 | 100 1840 кв.м |
| «Ремонт участка дороги в д. Кусино по ул. Центральная» (между домами № 2 и № 4, въезд между домами № 12 и № 13) | 365224,0 | 28336,76 | 2050,0 | 365224,0 | 28336,76 | 2050,0 | 365224,0 | 28336,76 | 2050,0 | 0 | АО «КИРИШИСПЕЦТРАНС» | № 20-08/19 От 20.08.2019, № 19-08/19 От 19.08.2019 | «Ремонт участка дороги в д. Кусино по ул. Центральная» (между домами № 2 и № 4, въезд между домами № 12 и № 13) | 299600,0 93960,76 | 299600,0 93960,76 | № 1 от 30.08. 2019 30.08. 2019 № 1 | 100 400 кв м |
| Итого | 1028800,0 | 79821,0 | 4100,0 | 1028800,0 | 79821,0 | 4100,0 | 1028800,0 | 79821,0 | 4100,0 | 0 | - | - | - | 1108621,0 | 1108621,0 | - | 100% |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| ВРИО Главы администрации муниципального образования ___________ Е.В. Стаховская |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Г.В.Давидюк |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Черкашина Т.М.___________________________ 8-81368-76431 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования

Кусинское сельское поселение

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в дер.Кусино по ул. Луговая от д.51 в сторону шоссе Зуево-Новая Ладога | кв.м | 1840,0 | 1840,0 |
| 1.1 | «Ремонт участка дороги в д. Кусино по ул. Центральная» (между домами № 2 и № 4, въезд между домами № 12 и № 13) | кв. м | 400,0 | 400,0 |