РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30 ноября 2015 года |  | № 302 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление № 16 от 27.01.2015 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального  района Ленинградской области» утвержденным постановлением Администрации Кусинского сельского поселения  от 13 октября 2015 года  № 256 с изменениями внесенными постановлением от 06.11.2015 № 273 Администрация Кусинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление № 16  от 27.01.2015 «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее по тексту муниципальная программа).

- Паспорт муниципальной программы изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

- Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий, подпрограмм муниципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»

- Приложение 2 к муниципальной программе «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» - исключить.

- Приложение 3 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» считать приложением   3 к настоящему постановлению.

- Приложение  4 к муниципальной программе «Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы» - исключить.

- Приложение 5  муниципальной программе «Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателя (индикатора) муниципальной программы»  считать приложением  4 «Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателя (индикатора) муниципальной программы» к настоящему постановлению.

- План реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»  изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению.

- Приложение 7 «Детальный план-график  финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год» - исключить.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации и опубликованию в газете «Кусинский  Вестник».

Глава  администрации 							           О.Н. Маркова

Разослано: дело 2, Комитет финансов, КСП, Кусинский Вестник, официальный сайт

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 29.10.2014 № 158

(с изменениями внесенными

от 30.11.2015 года №  302

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

д. Кусино

2015 год

Приложение 1 к постановлению № 302 от 30.11.2015 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие частей территории муниципального образования Кусинское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

| Полное наименование | «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кусинского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Администрация Кусинского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортных условий жизни на сельской территории. Содействие развитию на части территорий МО Кусинское сельское поселение иных форм местного самоуправления. |
| Задачи муниципальной программы | Содержание и благоустройство гражданских кладбищ в населенных пунктах. Ремонт общественных колодцев в населенных пунктах Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах; Ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах; Ремонт уличного освещения в населенных пунктах. Обеспечение санитарного состояния населенных пунктов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2016 гг. Реализуется в один этап |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч по источникам финансирования программы | Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2015-2016 годах, составляет: 6666,67 тыс. рублей, в том числе: Областной бюджет Ленинградской области – 5000,00 тыс. рублей; Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1666,66 тыс. рублей; из них: 2015 год – 3333,33 тыс. рублей, в том числе: Областной бюджет Ленинградской области – 2500,00 тыс. рублей; Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 833,33 тыс. рублей; 2016 год – 3333,33 тыс. рублей, в том числе: Областной бюджет Ленинградской области – 2500,00 тыс. рублей; Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 833,33 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение содержания и благоустройства гражданских кладбищ в нормативном состоянии Обеспечение организации ликвидации несанкционированных свалок ТБО в населенных пунктах Обеспечение ремонта колодцев питьевой воды в населенных пунктах; Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах; Обеспечение проведения ремонта автомобильных дорог в населенных пунктах; Обеспечение организации уличного освещения в деревнях |

- Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы.

В состав муниципального образования Кусинское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области входят 10 населенных пунктов – деревня  Кусино, административный центр поселения, деревни Березовик, Мелехово, Меневша, поселок Извоз, село Посадников Остров, полустанки при железнодорожных станциях Ирса, Посадниково, Жарок, Тигода. Основная масса населения проживает в административном  центре Кусинского сельского поселения д. Кусино (820 человек). В остальных 9 –ти  населенных пунктах  проживает 269 человек. Количество проживающих в этих населенных пунктах увеличивается в весенне-летний период за счет отдыхающих граждан

В связи с этим, основная доля проводимых органами местного самоуправления мероприятий направлена на решение вопросов местного значения, прежде всего, в административном центре поселения.

Для реализации  первоочередных мероприятий на территории населенных пунктов, не являющихся административным центром поселения разработана муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Кусинского  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа)

Муниципальная программа  разработана в соответствии с Федеральным Законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления      в Российской Федерации» и Областным законом Ленинградской области от 14.12.2012    № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».

В рамках программы предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение проблем, обозначенных старостами населенных пунктов, избранными жителями на своих собраниях. Развитие иных форм местного самоуправления служит для реализации принципов народовластия на территории поселения и призвано обеспечивать развитие инициативы и расширения возможностей самостоятельного решения населением вопросов благоустройства территории, обеспечения общественного порядка, социально-экономического развития соответствующей территории и иных вопросов местного значения.

Программа отражает необходимость первоочередного решения задач, актуальных для конкретного населенного пункта. Определение перспектив благоустройства и развития отдельных населенных пунктов, составленных на основе предложений старост позволит добиться решения поставленных задач.

2. Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального   района

Ленинградской области  в сфере реализации муниципальной программы, основные цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

Создание комфортных условий жизни на сельской  территории. Содействие развитию на части территорий МО Кусинское сельское поселение  иных форм местного самоуправления.

Задачи муниципальной программы:

Содержание и благоустройство гражданских кладбищ в населенных пунктах.

Ремонт общественных колодцев в населенных пунктах;

Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах;

Ремонт автомобильных дорог местного значения  в населенных пунктах;

Ремонт  уличного освещения в населенных пунктах.

Обеспечение санитарного состояния населенных пунктов.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы включают следующие:

Доля гражданских кладбищ содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений.

Доля  отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев;

Доля, обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов;

Доля  отремонтированных автомобильных дорог местного значения к общей протяженности дорог;

Количество замененных фонарей уличного освещения в деревнях.

Доля населенных пунктов содержащихся с соблюдением санитарных требований к общему количеству населенных пунктов.

# 3. Сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап в период 2015-2016 гг.

4.  Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

Обеспечение содержания и благоустройства гражданских кладбищ в нормативном состоянии;

Обеспечение организации ликвидации несанкционированных свалок ТБО в населенных пунктах;

Обеспечение ремонта колодцев питьевой воды в населенных пунктах;

Обеспечение пожарной безопасности в  населенных пунктах;

Обеспечение проведения ремонта автомобильных дорог в населенных пунктах;

Обеспечение организации уличного освещения в деревнях.

5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников финансирования

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2015-2016 годах, составляет: 6666,66 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет Ленинградской области – 5000,00 тыс. рублей;

бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1666,66 тыс. рублей;

из них:

2015 год – 3333,36 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет Ленинградской области – 2500,00 тыс. рублей;

бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 833,36 тыс. рублей;

2016 год – 3333,33 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет Ленинградской области – 2500,00 тыс. рублей;

бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 833,33 тыс. рублей;

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы  приведена в приложении 4.

Приложение 2 к постановлению № 302 от 30.11.2015 г.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия не реализации | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содержание и благоустройство гражданских кладбищ в населенных пунктах. | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2016 | - формирование негативного мнения жителей поселения - Снижение уровня эстетики поселения, снижение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройств | Доля гражданских кладбищ содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских кладбищ. Количество обоснованных жалоб потребителей – 0 шт |
| 2. | Ремонт общественных колодцев в населенных пунктах | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2016 | - ненадлежащее обеспечение жителей деревень питьевой водой; - несоблюдение норм действующего законодательства; - несоблюдение санитарных правил и норм | Количество отремонтированных колодцев в деревнях (не менее 3 к концу 2016 года) Пакет документов ПСД на устройство центрального водовода в д. Березовик к концу 2016 года. |
| 3. | Соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2016 | - невыполнение первичных мер пожарной безопасности в деревнях | Доля населенных пунктов обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов или пожарными мотопомпами (100 % к концу 2016 года); |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах; | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2016 | - рост уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах - ухудшение условий движения транспортных потоков | Доля протяженности отремонтированных дорог местного значения (не менее 15% к концу 2016 года) |
| 5 | Организация уличного освещения в населенных пунктах | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2016 | - снижение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; | Количество замененных и вновь установленных уличных фонарей не менее 45 шт. к концу 2016 года. |
| 6 | Соблюдение санитарного состояния населенных пунктов. | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2016 | Ухудшение санитарного и экологического состояния поселения | Доля ликвидированных несанкционированных свалок к концу 2016 года – 100% |

Приложение 5 к постановлению № 302 от 30.11.2015 г.

План реализации муниципальной программы

«Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники |  | Срок реализации |  |  | Годы реали-зации |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | бюджет Кусинского сельского поселения | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  |  | 2015 | 2016 |  | 2015 |  | 3333,33 | 0,000 | 2500,00 | 833,33 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 3333,33 | 0,000 | 2500,00 | 833,33 | 0,000 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 6666,66 | 0,000 | 5000,00 | 1666,66 | 0,000 |
| 1. | Содержание и благоустройство гражданских кладбищ в населенных пунктах. | Администрация Кусинского сельского поселения |  | 2015 | 2016 |  | 2015 |  | 548,00 | 0,000 | 411,00 | 137,00 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 800,00 | 0,000 | 600,00 | 200,00 | 0,000 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1348,00 | 0,000 | 1011,00 | 337,00 | 0,000 |
| 2. | Ремонт общественных колодцев в населенных пунктах | Администрация Кусинского сельского поселения |  | 2015 | 2016 |  | 2015 |  | 380,00 | 0,000 | 285,00 | 95,00 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 200,00 | 0,000 | 150,00 | 50,00 | 0,000 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 580,00 | 0,000 | 435,00 | 145,00 | 0,000 |
| 3. | Соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах | Администрация Кусинского сельского поселения |  | 2015 | 2016 |  | 2015 |  | 254,33 | 0,000 | 190,75 | 63,58 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 80,000 | 0,000 | 60,00 | 20,00 | 0,000 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 334,33 | 0,000 | 250,75 | 83,58 | 0,000 |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах; | Администрация Кусинского сельского поселения |  | 2015 | 2016 |  | 2015 |  | 1003,08 | 0,000 | 752,31 | 250,77 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 1678,33 | 0,00 | 1230 | 448,33 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 2681,41 | 0,000 | 1982,31 | 699,1 | 0,000 |
| 5. | Организация уличного освещения в населенных пунктах | Администрация Кусинского сельского поселения |  | 2015 | 2016 |  | 2015 |  | 1147,92 | 0,000 | 860,94 | 286,98 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 125,00 | 0,000 | 100,00 | 25,00 | 0,000 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1272,92 | 0,000 | 960,94 | 311,98 | 0,000 |
| 6. | Соблюдение санитарного состояния населенных пунктов. | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 |  |  | 2016 |  | 2015 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 450,0 | 0,000 | 360,0 | 90,0 | 0,000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 | 0,00 | 360,0 | 90,0 | 0,000 |