РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30 декабря 2015 года |  | № 333 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление № 157 от 29.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы администрации Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  Кусинское сельское поселение Киришского муниципального  района Ленинградской области» утвержденным постановлением Администрации Кусинского сельского поселения  от 13.10.2015  № 256 с изменениями внесенными постановлением от 06.11.2015 № 273 Администрация Кусинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление № 157 от 29.10.2014 «Об утверждении  муниципальной программы администрации Кусинского сельского поселения  Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной  и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее по тексту муниципальная программа)

2.  Паспорт муниципальной программы изложить в редакции приложения  1                  к настоящему постановлению.

3. Приложение 1 к муниципальной программе 2 к настоящему постановлению

4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 3

к настоящему постановлению.

5. Приложение 5 к муниципальной программе   изложить в редакции приложения 4        к настоящему постановлению.

6. План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации и опубликованию в газете «Кусинский  Вестник».

Глава администрации						                    О.Н. Маркова

Разослано: дело -2, Комитет Финансов, КСП, Кусинский Вестник, сайт.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района

Ленинградской области

от 29 октября  2014 года № 157

(с изменениями и дополнениями внесенными постановлениями

от 30.11.2015 № 298,

от 30.12.2015 г. № 333)

Муниципальная   программа

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области»

2014 г.

Приложение № 1 к постановлению № 333 от  30.12.2015 г.

Паспорт

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования  и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области»

| Полное наименование | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее – Подпрограмма 1); Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее – Подпрограмма 2) |
| Цели муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования сетей водоснабжения |
| Задачи муниципальной программы | Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства; Снижение непроизводительных потерь энергии; Применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ; Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия; Содержание и (или) текущий ремонт объектов (сетей) теплоснабжения МО Кусинское сельское поселение Повышение качества коммунальных услуг; Повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения; Снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации муниципальной программы – 2015-2018 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по источникам финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2015-2018 годы составит в ценах соответствующих лет - 14506,16 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 2015 год – 5623,6 тыс. руб. из них: Областной бюджет: 2913,8 тыс. руб. Местный бюджет: 2709,8 тыс. руб. 2016 год – 3633,08 тыс. рублей (местный бюджет) 2017 год - 2135,23 тыс. рублей (местный бюджет) 2018 год – 3114,25 тыс. рублей (местный бюджет) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; -Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций. -Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов. -Суммарная экономия электрической энергии – 4380 кВт/ч. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России. Повышение энергоэффективности позволяет снизить риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Основной целью повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета на оплату электрической и тепловой энергии, воды.

Отсутствие приборов учета не позволяет реально оценить расход топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не всегда отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Объекты коммунальной инфраструктуры имеют высокий уровень износа.

Эксплуатация изношенных сетей тепло- и водоснабжения влечет за собой излишнее расходование средств на энергоносители, на ремонт сетей и восстановление благоустройства после ремонтных работ.

Морально устаревшие канализационные очистные сооружения д. Кусино  являются реальной угрозой экологической и эпидемиологической обстановки МО Кусинское  сельское поселение в частности и Киришского муниципального  района в целом.

Для улучшения качества питьевой воды в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение проводится ремонт магистрального водовода Кириши-Кусино

Реконструкция указанных в Муниципальной программе объектов инженерных сетей необходима для обеспечения надежной работы, увеличения пропускной способности систем для бытовых и промышленных нужд, повышения энергоэффективности и обеспечения энергосбережения, соблюдения природоохранных требований.

Кроме того реконструкция указанных объектов положительно скажется на себестоимости транспортирования питьевой воды, хозяйственно-бытовых стоков и очистки питьевой воды за счет сокращения затрат на ремонт сетей и оборудования, применения энергосберегающих технологий и материалов.

2. Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального   района

Ленинградской области  в сфере реализации муниципальной программы, основные цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Приоритетами в сфере реализации Муниципальной программы являются – разработка и выполнение мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности

Приоритетные задачи:

Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

Снижение непроизводительных потерь энергии;

Применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ;

Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

Повышение качества коммунальных услуг;

Повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения;

Снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем

Основной целью реализации Муниципальной программы является повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов  на объектах жилищно-коммунального хозяйства, предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Муниципальной программы предусматривают:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- снижение непроизводительных потерь энергии;

- применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

- замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

-     повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения;

- снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем.

3.  Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из двух  подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»;

Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»;

К показателям (индикаторам) подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» относятся следующие:

- экономия электрической энергии в натуральном выражении;

- доля отремонтированных  сетей теплоснабжения  по отношению  к общей протяженности сетей теплоснабжения;

К показателям (индикаторам) подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» относятся следующие:

- доля отремонтированных  сетей водоснабжения  по отношению  к общей протяженности сетей водоснабжения.

4. Сроки реализации муниципальной  программы

Муниципальная программа реализуется в 2015 - 2018 годах в один этап.

5. Перечень  основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Перечень мероприятий Муниципальной программы сформирован в соответствии с основными целями и задачами,  поставленными в Муниципальной программе и требованиями действующих нормативных документов.

В состав Подпрограммы 1 вошли следующие мероприятия:

- организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией;

- повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения

В состав Подпрограммы 2 вошли следующие мероприятия:

Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на  повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения муниципального  образования Кусинское сельское поселение.

Перечень основных мероприятий  муниципальной  программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов  приведен в приложении 2

6. Планируемые  результаты реализации муниципальной программы

Планируемые показатели результаты реализации муниципальной программы, с указанием количественных (качественных) целевых показателей  приведены в приложении 3

7. Информация о ресурсном  обеспечении муниципальной  программы за счет средств  федерального бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета  муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального  района и прочих  источников финансирования  в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за период  2015-2018 годы составит в ценах соответствующих лет  - 14506,16  тыс. руб.     в том числе по годам реализации:

2015 год – 5623,6  тыс. руб.     из них:

Областной бюджет: 2913,8 тыс. руб.

Местный бюджет: 2709,8  тыс. руб.

2016 год – 3633,08 тыс. рублей   (местный бюджет)

2017 год -  2135,23 тыс. рублей   (местный бюджет)

2018 год – 3114,25  тыс. рублей   (местный бюджет)

В.т.ч.  по подпрограмме:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»- 8226,26 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета

в том числе по годам реализации:

2015 год – 1767,5  тыс. рублей

2016 год – 2999,20  тыс. рублей

2017 год – 1437,88  тыс. рублей

2018 год – 2021,68 тыс. рублей

По подпрограмме:    «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»     6279,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Кусинского сельского поселения

в том числе по годам реализации:

2015 год –3856,1 тыс. руб.

2016 год –633,88  тыс. руб.

2017 год – 697,35 тыс. руб.

2018 год -1092,57 тыс. руб.

8. Методика  расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателя (индикатора) муниципальной программы в приложении 4.

9. Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».

9.1 Паспорт Подпрограммы 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское   поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».

| Полное наименование | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Кусинского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Кусинского сельского поселения |
| Цели подпрограммы | Повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи подпрограммы | Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства; Снижение непроизводительных потерь энергии; Применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ; Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия; Повышение качества коммунальных услуг; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2018 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы в т.ч. по источникам финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы за период 2015-2018 годы составит в ценах соответствующих лет 8226,26 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации: 2015 год – 1767,5 тыс. рублей 2016 год – 2999,20 тыс. рублей 2017 год – 1437,88 тыс. рублей 2018 год – 2021,68 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; -Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций. -Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов. -Суммарная экономия электрической энергии |

9.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России. Повышение энергоэффективности позволяет снизить риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Основной целью повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета на оплату электрической и тепловой энергии, воды.

Отсутствие приборов учета не позволяет реально оценить расход топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не всегда отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Объекты коммунальной инфраструктуры имеют высокий уровень износа.

Эксплуатация изношенных сетей  влечет за собой излишнее расходование средств на энергоносители, на ремонт сетей и восстановление благоустройства после ремонтных работ. Аварийные трубопроводы, проходящие под автодорогами, могут стать причиной ДТП и травматизма людей.

Реконструкция указанных в Подпрограмме объектов инженерных сетей необходима для обеспечения надежной работы, увеличения пропускной способности систем для бытовых и промышленных нужд, повышения энергоэффективности и обеспечения энергосбережения, соблюдения природоохранных требований.

9.3. Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального   района

Ленинградской области  в сфере реализации подпрограммы, основные цели и задачи подпрограммы, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации Подпрограммы являются – разработка и выполнение мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности

Приоритетные задачи: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, снижение непроизводительных потерь энергии, применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Основной целью реализации Подпрограммы является повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов  на объектах жилищно-коммунального хозяйства, предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Подпрограммы предусматривают:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- снижение непроизводительных потерь энергии;

- применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

- замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

- повышение качества коммунальных услуг;

9.4.  Прогноз конечных результатов подпрограммы

Достижение целей подпрограммы будет обеспечено путем решения задачи и достижения следующих целевых значений показателей (индикаторов):

Ожидаемыми результатами от реализации Подпрограммы будут являться:

- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;

- замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;

- снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;

# 9.4. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма  реализуется в один этап - 2015-2018 годы.

9.5. Перечень  основных мероприятий подпрограммы  с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Перечень основных мероприятий   подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении 2.

9.6. Планируемые  результаты реализации подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  и их значениях приведены в приложении  3.

К показателям (индикаторам) Подпрограммы относятся следующие:

- экономия электрической энергии в натуральном выражении;

- доля отремонтированных  сетей теплоснабжения  по отношению  к общей протяженности сетей теплоснабжения;

# 9.7. Информация о ресурсном обеспечении за счет средств  бюджета муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и прочих источников финансирования в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования Подпрограммы за период 2015-2018 годы составит в ценах соответствующих лет  8226,26 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации:

2015 год – 1767,5  тыс. рублей

2016 год – 2999,20  тыс. рублей

2017 год – 1437,88  тыс. рублей

2018 год – 2021,68 тыс. рублей

10. Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

10.1 Паспорт Подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

| Полное наименование | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области |
| Участники Подпрограммы | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области |
| Цели Подпрограммы | Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи Подпрограммы | Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия; Повышение качества коммунальных услуг; Повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения; Снижение протяженности участков водопроводных сетей находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2018 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы в т.ч. по источникам финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы за период 2015-2018 годы составит 6279,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Кусинского сельского поселения, в том числе по годам реализации: 2015 год –3856,1 тыс. руб. 2016 год –633,88 тыс. руб. 2017 год – 697,35 тыс. руб. 2018 год -1092,57 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций. - Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов. |

10.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.

Эксплуатация изношенных сетей  влечет за собой излишнее расходование средств на энергоносители, на ремонт сетей и восстановление благоустройства после ремонтных работ. Морально устаревшие канализационные очистные сооружения д. Кусино  являются реальной угрозой экологической и эпидемиологической обстановки МО Кусинское  сельское поселение в частности и Киришского муниципального  района в целом.

Для улучшения качества питьевой воды в МО Кусинском сельском поселении проводится ремонт магистрального водовода Кириши - Кусино

Кроме того реконструкция указанных объектов положительно скажется на себестоимости транспортирования питьевой воды, хозяйственно-бытовых стоков и очистки питьевой воды за счет сокращения затрат на ремонт сетей и оборудования, применения энергосберегающих технологий и материалов.

10.3. Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального   района

Ленинградской области  в сфере реализации подпрограммы, основные цели и задачи подпрограммы, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации Подпрограммы являются – разработка и выполнение мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности

Приоритетные задачи: замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, повышение качества коммунальных услуг, повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения, снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем. Основной целью реализации Подпрограммы является предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Подпрограммы предусматривают:

- замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

- повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения;

- снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем.

10.4.  Прогноз конечных результатов подпрограммы

Ожидаемыми результатами от реализации Подпрограммы будут являться:

- замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;

- снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;

# 10.5. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма  реализуется в один этап - 2015-2018 годы.

10.6. Перечень  основных мероприятий подпрограммы  с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Перечень основных мероприятий   подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении 2.

10.7. Планируемые  результаты реализации подпрограммы

К показателям (индикаторам) Подпрограммы относятся следующие:

- разработка технической документация по реконструкции очистных сооружений хозяйственно бытовых сточных вод деревни Кусино;

- доля отремонтированных  сетей водоснабжения  по отношению  к общей протяженности сетей водоснабжения.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  и их значениях приведены в приложении  3.

10.8.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за период 2015-2018 годы составит 6279,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Кусинского сельского поселения

в том числе по годам реализации:

2015 год –3856,1 тыс. руб.

2016 год –633,88  тыс. руб.

2017 год – 697,35 тыс. руб.

2018 год -1092,57 тыс. руб.

Приложение 2 к постановлению №  333 от 30.12.2015 г.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия не реализации | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация уличного освещения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2015 | Неисполнение норм действующего законодательства. | Сокращение энергопотребления сетей уличного освещения Обеспечение безопасности и энергоэффективности использования сетей уличного освещения |
| 1.1.1. | Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно- технического обеспечения электрической энергией | Администрация Кусинского сельского поселения | 2016 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства. | Сокращение энергопотребления сетей уличного освещения Обеспечение безопасности и энергоэффективности использования сетей уличного освещения |
| 1.2. | Содержание и (или) текущий ремонт объектов (сетей) теплоснабжения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2015 | Снижение качества предоставляемых коммунальных услуг. | доля отремонтированных сетей теплоснабжения по отношению к общей протяженности сетей теплоснабжения; |
| 1.2.1. | Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения | Администрация Кусинского сельского поселения | 2016 | 2018 | Снижение качества предоставляемых коммунальных услуг. | доля отремонтированных сетей теплоснабжения по отношению к общей протяженности сетей теплоснабжения -15%; |
| Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и текущий ремонт объектов (сетей) водоснабжения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2015 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение качества предоставляемых коммунальных услуг. | Доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к общей протяженности сетей водоснабжения – 45,3% |
| 2.1.1. | Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения | Администрация Кусинского сельского поселения | 2016 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение качества предоставляемых коммунальных услуг. | Доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к общей протяженности сетей водоснабжения – 55% |

Приложение 3 к постановлению №  333 от 30.12.2015 г.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| N п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (2014 год) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении |  | кВт/год | 0 | 2190 | 3650 | 4380 | 4380 |
| 2. | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения по отношению к общей протяженности сетей теплоснабжения |  | % | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к общей протяженности сетей водоснабжения |  | % | 31,87 | 42,86 | 47,85 | 52,07 | 55,0 |

Приложение 4 к постановлению №  333 от 30.12.2015 г.

Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателя (индикатора)

муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | кВт/ч | Показывает натуральное значение экономии электрической энергии потребленной для электроснабжения сетей уличного освещения | ежегодно | Wг = Wпп – Wт, | Wпп –суммарное годовое потребление электроэнергии предыдущего года, Wт – суммарное годовое потребление электроэнергии оцениваемого года, Wг – экономия электрической энергии за оцениваемый период | периодическая отчетность | Администрация Кусинского сельского поселения | сплошное наблюдение |
| 2 | Доля отремонтированных сетей водо (тепло) снабжения по отношению к общей протяженности сетей | % | Показывает процентное отношение отремонтированных сетей водо (тепло) снабжения к общей протяженности сетей | ежегодно | Kр = Lр *100/ Lобщ | Lобщ – общая протяженность сетей водо (тепло) снабжения Lр – протяженность отремонтированных сетей | Административная информация | Администрация Кусинского сельского поселения | сплошное наблюдение |

Приложение 5 к постановлению №  333  от 30.12.2015 г.

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | прочие источники |
|  | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 5623,60 | 0,00 | 2913,80 | 2709,8 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 3633,08 | 0,00 | 0,00 | 3633,08 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 2135,23 | 0,00 | 0,00 | 2135,23 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 3114,25 | 0,00 | 0,00 | 3114,25 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 1767,5 | 0,00 | 0,00 | 1767,5 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 2999,20 | 0,00 | 0,00 | 2999,20 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 1437,88 | 0,00 | 0,00 | 1437,88 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 2021,68 | 0,00 | 0,00 | 2021,68 | 0,00 |
| 1.1. | Организация уличного освещения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 431,90 | 0,00 | 0,00 | 431,90 | 0,00 |
|  | Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно- технического обеспечения электрической энергией |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 449,20 | 0,00 | 0,00 | 449,20 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 487,88 | 0,00 | 0,00 | 487,88 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 521,68 | 0,00 | 0,00 | 521,68 | 0,00 |
|  | Замена приборов учета электрической энергии в муниципальном жилом фонде | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 0,00 |
|  | Замена приборов учета ГВС и ХВС в муниципальном жилом фонде | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 13,0 | 0,00 | 0,00 | 13,0 | 0,00 |
| 1.2 | Содержание и (или) текущий ремонт объектов (сетей) теплоснабжения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 1319,6 | 0,00 | 0,00 | 1319,6 | 0,00 |
|  | Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 2550,00 | 0,00 | 0,00 | 2550,00 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 1500,0 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 3856,1 | 0,00 | 2913,8 | 942,3 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 633,88 | 0,00 | 0,00 | 633,88 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 697,35 | 0,00 | 0,00 | 697,35 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 1092,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1092,57 |
| 2.1. | Разработка технической документации по реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод деревни Кусино | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 3356,1 | 0,00 | 3356,1 | 0,00 | 0,00 |
|  | Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 633,88 | 0,00 | 0,00 | 633,88 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 697,35 | 0,00 | 0,00 | 697,35 | 0,00 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 1092,57 | 0,00 | 0,00 | 1092,57 | 0,00 |
| 2.1.1 | Софинансирование к средствам областного бюджета ремонта участка водовода Кириши – Кусино вдоль 39-42 км шоссе Зуево-Новая Ладога, протяженностью 1830м | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |