ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт мостков через ручей в д. Березовик | 1 шт. | 1 шт. | 101850,0 | 92614,0 | 7186,0 | 2050,0 | 92614,0 | 101850,0 | 92614,0 | 7186,0 | 2050,0 | 101850,0 | 92614,0 | 7186,0 | 2050,0 | 0 |
| Ремонт площади в с. Посадников Остров | 380 кв.м | 0 кв.м. | 300050,0 | 276544,0 | 21456,0 | 2050,0 | 276544,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276544,0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Посадников Остров и д. Березовик | 2358 кв м | 0 кв м | 2142417,0 | 1986260,0 | 154107,0 | 2050,0 | 1986260,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986260,0 |
| Установка светильников уличного освещения в с. Посадников Остров и д. Березовик | 4 шт. | 4 шт. | 58050,0 | 51968,0 | 4032,0 | 2050,0 | 51968,0 | 58050,0 | 51968,0 | 4032,0 | 2050,0 | 58050,0 | 51968,0 | 4032,0 | 2050,0 | 0 |
| Устройство контейнерных площадок в п.ст. Ирса и д. Меневша. | 2 шт. | 2 шт. | 101850,0 | 92614,0 | 7186,0 | 2050,0 | 92614,0 | 101850,0 | 92614,0 | 7186,0 | 2050,0 | 101850,0 | 92614,0 | 7186,0 | 2050,0 | 0 |
| Итого | х | х | 2704217,0 | 2500000,0 | 193967,0 | 10250,0 | 2500000,0 | 261750,0 | 237196,0 | 18404,0 | 6150,0 | 261750,0 | 237196,0 | 18404,0 | 6150,0 | 2262804,0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| ВРИО Главы администрации муниципального образования ___________ Стаховская Е.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Зарецкая М.Ю. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель главный бухгалтер ________________________Черкашина Т.М.,б 8-81386-76341 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования _____________________________________ о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): __________________________________________________________ |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): __________________________________________________________ |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ |  |  |  |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  | Отчет подготовлен на 01.07.2019, 01.10.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |