СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

# от 13 сентября 2017 года     							                   № 48/219

О выдвижении инициативы о проведении совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ                          "О концессионных соглашениях", Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (с изменениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления                            в Российской Федерации», п. 4 Особенностей проведения совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 года № 558, Уставом муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. В соответствии с п.п. 4, 6 Особенностей проведения совместного конкурса               на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 года № 558, направить                                       в муниципальные образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Глажевское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (копии - Губернатору Ленинградской области и заместителю Председателя Правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству                        и энергетики), Предложение о проведении совместного конкурса, согласно Приложению                                   №1  к настоящему Решению.

2. Администрации муниципального образования Кусинское сельское   поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, осуществить действия, предусмотренные Положением о порядке передачи прав владения и(или) пользования имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,                      по концессионному соглашению.

3. Считать утратившим силу решение совета депутатов от 24 июля 2017 года                 № 47/2214 «О выдвижении инициативы о проведении совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем.»

4. Решение вступает в силу с момента опубликования, подлежит официальному опубликованию в газете «Кусинский вестник» и размещению на сайте администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель председателя

Совета депутатов муниципального

образования Кусинское сельское поселение                                                   Н.Д.Татаринцева

Разослано: дело-2, прокуратура, администрация Кусинского сельского поселения.

УТВЕРЖДЕНО

решением совета депутатов

муниципального образования

Кусинское сельское поселение

Киришского  муниципального

района Ленинградской области

от 13.09.2017 № 48/219

(Приложение №1)

Предложение по проведению совместного конкурса

на право заключения концессионного соглашения

1. Предполагаю заключить концессионное соглашение, предметом которого являются объекты теплоснабжения сроком на 10 лет.

2.Состав имущества, предлагаемое к включению в состав объекта концессионного соглашения:

Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

- источник теплоснабжения: котельная, расположенная в  Кусино, Киришского района Ленинградской области.

- тепловые сети от котельной д. Кусино протяженностью 2303,6 п.м. в двухтрубном исчислении.

Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

- магистральная тепловая трасса ГРЭС-ТП-3 (город), протяженностью 13500 п.м.

- магистральные и присоединенные к ним внутриквартальные тепловые сети, протяженность магистральных сетей 4131 п.м., внутриквартальных сетей 15396,4 п.м.

- магистральные и присоединенные к ним внутриквартальные тепловые сети, протяженностью магистральных сетей 3714 п.м., внутриквартальных сетей 15745 п.м.

Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

- источник теплоснабжения: котельная,  расположенная в  п. Глажево, Киришского района Ленинградской области.

-  тепловые сети от котельной пос. Глажево, протяженностью 3912,3 п.м.                                в двухтрубном 	исчислении.

Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

- источник теплоснабжения: котельная,  расположенная в  п. Пчевжа, Киришского района Ленинградской области.

-  тепловые сети от котельной пос. Пчевжа, протяженностью 3732,4 п.м.                                      в двухтрубном 	исчислении.

Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

- источник теплоснабжения: котельная,  расположенная в  п. Пчева, Киришского района Ленинградской области.

-  тепловые сети от котельной пос. Пчева, протяженностью 4930,32 п.м.                                         в двухтрубном 	исчислении.

Муниципальное образование Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

- источник теплоснабжения: котельная ПНИ,  расположенная по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, п. Будогощь, ул. Советская,                   д. 75в.

- источник теплоснабжения: котельная школы,  расположенная по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, п. Будогощь, ул. Учительская, д.6 а.

- источник теплоснабжения: котельная больницы,  расположенная по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, п. Будогощь, ул. Боровая.

- тепловые сети от котельной ПНИ протяженностью 4181,7 п.м. в двухтрубном исчислении.

- тепловые сети от котельной больницы протяженностью 645,5 п.м. в двухтрубном исчислении.

- тепловые сети от котельной Школы протяженностью 1272,9 п.м. в двухтрубном исчислении.

3. Предлагаемый перечень мероприятий, который необходимо осуществить                    в целях  реконструкции, модернизации объектов концессионных соглашений,                        в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения:

по Киришскому муниципальному району

| № Котельная Работы, необходимые по котельным района Стоимость работ, тыс.руб. Стоимость тыс.руб. Обоснование необходимости работ Обоснование стоимости работ тариф местный бюджет областной бюджет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2018 год 1 п.Глажево Замена дымососа ДН 10 № 3. 150 150 | износ аналогичные работы 2 п.Глажево Модернизация тепловых сетей. Ду 200 мм L= 111 м 4670 2470 2200 износ укрупненный расчет стоимости 3 д.Кусино Строительные работы ограждающих конструкций здания котельной. 800 800 заключение экспертизы ПБ укрупненный расчет стоимости 4 д.Кусино Установка мазутной расходной ёмкости V = 3м3. 200 200 заключение экспертизы ПБ укрупненный расчет стоимости 5 д.Кусино Экспертиза промышленной безопасности здания котельной 90 90 регламентные работы аналогичные работы | 6 д.Кусино Экспертиза промышленной безопасности мазутных насосов. 300 300 регламентные работы аналогичные работы 7 д.Кусино Замена насосов циркуляции мазута НШ-100А-3 - 1 шт., НШ-71А-3-Л - 1шт. 800 800 износ аналогичные работы 8 д.Кусино | Модернизация тепловых сетей Ду 100 мм L= 89 м. 2640 2640 износ укрупненный расчет стоимости 9 Пчева Замена аккумуляторных баков V = 50м3 – 2 шт. 2000 2000 износ аналогичные работы 10 д. Пчева Замена насоса исходной воды CR 16-30. 70 70 | износ аналогичные работы 11 д. Пчева Модернизация тепловых сетей Ду 125 мм L= 105 м. . 4000 4000 износ укрупненный расчет стоимости 12 д. Пчёвжа Замена сетевых насосов ТР 65-550 2 шт. 600 600 износ аналогичные работы 13 д. Пчёвжа Замена подпиточного насоса CR 45-2 №1. 200 200 износ аналогичные работы 14 д.Пчёвжа Модернизация тепловых сетей Ду 100 мм L= 168 м. 5000 5000 износ укрупненный расчет стоимости 15 Будогощь ПНИ Составление проекта на работы по замене насосов топливоподачи типа НШ-50у-3Л №1,2 – 2 шт., НШ-100А-3Л №1 1 шт., НШ-71А-3Л №2 - 1 шт. 70 70 износ аналогичные работы 16 Будогощь ПНИ Монтажные работы по замене насосов топливоподачи типа НШ-50у-3Л №1,2 – 2 шт., НШ-100А-3Л №1 1 шт., НШ-71А-3Л №2 - 1 шт. 1000 1000 износ аналогичные работы 17 Будогощь школа Замена насоса циркуляции мазута НШ-32-3Л №2 - 1 шт. Замена насосов подачи мазута НШ-50у-3Л №1,2 – 2 шт. 800 800 износ аналогичные работы 18 Будогощь ул.Кооперативная д.8 Замена водогрейного котла ACV в комплекте с форсункой. 170 170 износ аналогичные работы ИТОГО 2018г 23560 9560 0 14000 ВСЕГО: 23560 2019 год 1 п.Глажево Замена сетевого деаэратора ДСА-25, с проведением ремонтных работ по усилению площадки обслуживания. 4000 | 4000 износ аналогичные работы 2 д.Кусино Ремонт газохода котла TTKV- 30-30. 1000 1000 износ аналогичные работы 4 д.Кусино Замена подпиточного насоса CR 32-3-2. 170 170 износ аналогичные работы 5 д.Кусино Обследование кирпичной дымовой трубы Н=45м. 60 60 износ аналогичные работы 6 д.Кусино Замена дымогарных труб водогрейного котла TTKV 30-30. 1000 1000 износ аналогичные работы 7 Пчева Замена теплообменника обратной ГВС 400 400 износ аналогичные работы 8 Пчева Замена насосов внутреннего контура UPS 80-120F 2 шт. 180 180 износ аналогичные работы 9 Пчёвжа Замена насоса внутреннего контура IL 80/140 №2. 150 150 износ аналогичные работы 10 Пчёвжа Замена смесительного насоса Wilo TOP S 40/7 2 шт. 80 80 износ аналогичные работы | 11 Пчёвжа Замена модуля подогрева мазута МПТ-12-2. 200 200 износ аналогичные работы 12 Пчёвжа Модернизация тепловых сетей Ду 100 мм L= 128 м. 4000 4000 износ укрупненный расчет стоимости 13 Будогощь ПНИ Замена аккумуляторной ёмкости V=100 м3 - 2 шт. 3000 3000 износ аналогичные работы 14 модульная котельная ПНИ Замена насосно-подогревательного блока OILON RK-500 N1S. 1500 1500 износ аналогичные работы 15 Будогощь ПНИ Модернизация тепловых сетей Ду 150 мм L= 92 м. 3700 3700 | износ укрупненный расчет стоимости 16 Будогощь Больница Замена насосов НШ-50у-3Л №№ 1,2,3,4 – 4 шт. на более современные, менее энергопотребляемые. 1000 1000 износ аналогичные работы 17 Будогощь Больница Замена дымогарных труб водогрейного котла КВ-1,0. 1000 1000 износ аналогичные работы 18 Будогощь Больница Модернизация тепловых сетей Ду 100 мм L= 96 м. 3000 3000 износ укрупненный расчет стоимости 19 Будогощь школа Установка дополнительного аккумуляторного бака V-25м3. 500 500 износ аналогичные работы | 20 Будогощь школа Модернизация тепловых сетей Ду 80 мм L= 207 м. 6000 6000 износ укрупненный расчет стоимости 21 Будогощь ул.Кооперативная д.8 Замена насоса котлового контура WILO Ø32 100 100 износ аналогичные работы ИТОГО 2019г 31040 9540 10000 11500 ВСЕГО: 31040 2020 год 1 п.Глажево Замена аккумуляторных баков V = 100 м3 - 2 шт. 3000 3000 износ аналогичные работы 2 п.Глажево Ремонт системы электроснабжения котельной. 2000 2000 износ аналогичные работы | 3 п.Глажево Модернизация тепловых сетей. Ду 200 мм L= 135 м 6220 6220 износ укрупненный расчет стоимости 4 д.Кусино Капитальный ремонт кирпичной дымовой трубы Н=45м по результатам обследования. 500 500 износ аналогичные работы 5 д.Кусино Замена насоса исходной воды CR20-02. 90 90 износ аналогичные работы 6 Пчева Модернизация тепловых сетей Ду 125 мм L= 143 м. 6000 6000 износ укрупненный расчет стоимости 7 Пчёвжа Техническое перевооружение системы водоподготовки. 2000 2000 | износ аналогичные работы 8 Пчёвжа Модернизация тепловых сетей Ду 100 мм L= 168 м. 5500 5500 износ укрупненный расчет стоимости 9 Будогощь ПНИ Модернизация тепловых сетей Ду 150 мм L= 92 м. 4000 4000 износ укрупненный расчет стоимости 10 модульная котельная ПНИ | Замена циркуляционных насосов внутреннего контура GRUNDFOS TR 100-250/2 – 2 шт. 400 400 износ аналогичные работы 11 Будогощь Больница Замена дымогарных труб водогрейного котла FR16-1,0-10-120. 1000 1000 износ аналогичные работы 12 Будогощь Больница Замена аккумуляторных баков V=25м3 – 1 шт. 1000 1000 износ аналогичные работы 13 Будогощь Больница Регламентные работы по обследованию металлической дымовой трубы. 120 120 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 14 | Будогощь Больница Модернизация тепловых сетей. Ду 100 мм L= 184 м. 6000 6000 износ укрупненный расчет стоимости 15 Будогощь школа Замена дымогарных труб водогрейного котла КВ-1,0 1000 1000 износ аналогичные работы 16 Будогощь школа Замена дымогарных труб водогрейного котла Термотехник ТТ-100. 1000 1000 износ аналогичные работы 17 Будогощь школа Замена водоводяного теплообменника Ceteterm CP422-80Х2 0,5 МВт 2 шт. 800 800 износ аналогичные работы 18 Будогощь школа Регламентные работы по обследованию металлической дымовой трубы. 90 90 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 19 Будогощь школа Модернизация тепловых сетей. Ду 80 мм L= 100 м. 3000 3000 износ 20 Будогощь ул.Кооперативная д.8 Замена насоса сетевого сдвоенного WILO TOP – SD 40/70 100 100 износ аналогичные работы ИТОГО 2020г 43820 9520 16300 18000 ВСЕГО: 43820 2021 год 1 п.Глажево Замена экранных и конвективных труб парового котла ДКВР 6,5-13ГМ рег. № 05008. 3000 3000 износ аналогичные работы 2 п.Глажево Обследование кирпичной дымовой трубы Н=28м. 50 50 износ аналогичные работы 3 п.Глажево Регламентные работы по режимной наладке котлов. 400 400 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 4 д.Кусино Замена дымогарных труб водогрейного котла TTKV 10-10. 1000 1000 износ аналогичные работы 5 д.Кусино Замена смесительного насоса Wilo-TOP-S 65/15. 60 60 износ аналогичные работы 6 д.Кусино Модернизация тепловых сетей. Ду 100 мм L= 122 м. 4000 4000 износ укрупненный расчет стоимости 7 Пчева Замена дымогарных труб водогрейного котла TTKV 1,5 МВт. 1000 1000 износ аналогичные работы 8 Пчева Замена дымогарных труб водогрейного котла TTKV 30-30. 1000 1000 износ аналогичные работы 9 Пчева Замена дымогарных труб водогрейного котла Турботерм ТТ-2000. 1000 1000 износ аналогичные работы 10 Пчёвжа Замена водогрейного котла КВ 1,0 ГМ. 5000 5000 износ аналогичные работы 11 Пчёвжа Регламентные работы по обследованию металлической дымовой трубы. 80 80 | нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 12 Будогощь ПНИ Замена дымогарных труб водогрейного котла Lavart-3000. 1000 1000 износ аналогичные работы 13 Будогощь ПНИ Замена насосов исходной воды 2 шт. К 20/30 Q=20 м3/час, Р=30 м.в.ст. 50 50 | износ аналогичные работы 14 Будогощь ПНИ Замена сущ.сетевых насосов Colmeks AL1129/2 – 2 шт. на новые типа TP 100-820/2, Ду125/100. 1600 1600 износ аналогичные работы 15 Будогощь Больница Замена аккумуляторных баков V=25м3 – 1шт. 1000 1000 износ | аналогичные работы 16 Будогощь Больница Модернизация тепловых сетей. Ду 100 мм L= 148 м. 4850 4850 износ укрупненный расчет стоимости 17 Будогощь школа Техническое перевооружение системы водоподготовки. 2000 2000 износ аналогичные работы 18 Будогощь школа Замена водогрейного котла КВ-1,0 5000 5000 износ аналогичные работы 19 Будогощь ул.Кооперативная д.8 Замена насоса подпитки сети WILO (с воздушным бачком) WJ-202-EM-MOD/B 100 100 износ аналогичные работы ИТОГО 2021г 32190 9540 16650 6000 ВСЕГО: 32190 2022 год 1 п.Глажево Капитальный ремонт кирпичной дымовой трубы Н=28м по результатам обследования. 400 400 износ аналогичные работы 2 п.Глажево Регламентные работы по техническому освидетельствованию котлов. 240 240 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 3 д.Кусино Замена насосов исходной воды 1,5К6 – 2 шт. 30 30 износ аналогичные работы 4 д.Кусино Замена насосов внутреннего контура CLM 125-228 2 шт. 600 600 износ аналогичные работы 5 | д.Кусино Замена двух кожухотрубных подогревателей на разборные, пластинчатые 3х1,5 МВт с установкой трёхходового регулирующего клапана по греющей среде. 2000 2000 износ аналогичные работы 6 Пчева Замена горелки Oilon GRP – 200M. 3000 3000 износ аналогичные работы | 7 Пчёвжа Замена водогрейного котла КВ 2,0 ГМ. 5000 5000 износ аналогичные работы 8 Будогощь ПНИ Замена насосов (подпиточный котловой контур) К 8/18 2 шт. 100 100 износ аналогичные работы 9 модульная котельная ПНИ Регламентные работы по обследованию металлических дымовых труб. 160 160 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 10 Будогощь Больница Замена аккумуляторных баков V=25м3 – 1 шт. 1000 1000 износ аналогичные работы 11 Будогощь Больница Регламентные работы по режимной наладке котлов. 120 120 аналогичные работы 12 Будогощь школа Замена насоса внутреннего контура №1 TP 165-130/4. 200 200 износ аналогичные работы 13 Будогощь школа Замена насоса подпитки котлового контура К 8/18. 50 50 износ аналогичные работы | 14 Будогощь школа Модернизация тепловых сетей.Ду 80 мм L= 100 м. 3000 3000 износ укрупненный расчет стоимости 15 Будогощь ул.Кооперативная д.8 Замена котла ACV-3 с форсункой. 300 300 износ аналогичные работы ИТОГО 2022г 16200 10200 0 6000 ВСЕГО: 16200 2023 год 1 п.Глажево Замена охладителя выпара ОВА-2М. 150 150 износ аналогичные работы 2 п.Глажево Замена деаэратора котлового ДА-50. 4000 4000 износ аналогичные работы 3 п.Глажево Регламентные работы по содержанию, обслуживанию, ЭПБ ОПО. 1500 1500 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 4 д.Кусино Замена напорно-подогревательного центра мазута RK 500. 2000 2000 износ аналогичные работы 5 д.Кусино Регламентные работы по режимной наладке котлов. 360 360 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 6 Пчева Регламентные работы по обследованию металлических дымовых труб. 240 240 износ аналогичные работы 7 Пчёвжа Замена насосов исходной воды К 20/30 – 2 шт. 30 30 износ аналогичные работы 8 Пчёвжа Замена аккумуляторных баков V = 25 м3 – 2 шт. 1500 1500 износ аналогичные работы 9 Пчёвжа Регламентные работы по содержанию, обслуживанию, ЭПБ ОПО. 680 680 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 10 Пчёвжа Модернизация тепловых сетей. Ду 100 мм L= 153 м. 5000 5000 износ укрупненный расчет стоимости 11 Будогощь ПНИ Замена теплообменника водяного CETETERM AB поверхность нагрева 31,12 м². 400 400 износ аналогичные работы 12 Будогощь ПНИ Теплообменник водяной M10-BFG поверхность нагрева 20,88 м². 350 350 износ аналогичные работы 13 модульная котельная ПНИ Замена водоводянных теплообменников РИДАН 2,5 МВт – 2 шт. 1600 1600 износ аналогичные работы 14 Будогощь ПНИ Модернизация тепловых сетей. Ду 159 мм L= 116 м. 5110 5110 износ укрупненный расчет стоимости 15 Будогощь Больница Замена сетевых насосов КOLMEKS АL-1129/4 2 шт. 2000 2000 износ аналогичные работы 16 Будогощь Больница Замена расширительных баков 300 L 2 шт. 2000 2000 износ аналогичные работы 17 Будогощь школа Замена насоса внутреннего контура (сдвоенного) АТ-1065-4N 2шт. 80 80 износ аналогичные работы 18 Будогощь школа Регламентные работы по режимной наладке котлов. 240 240 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 19 Будогощь ул.Кооперативная д.8 Замена водогрейного котла ACV в комплекте с форсункой. 300 300 износ аналогичные работы ИТОГО 2023г 27540 9540 6000 12000 ВСЕГО: 27540 2024 год 1 п.Глажево Замена экономайзера ЭП-2-236 (рег. № 29950). 2000 2000 износ аналогичные работы 2 п.Глажево Замена насоса ПНГВ № 1В (резерв). 100 100 износ аналогичные работы 3 п.Глажево Модернизация тепловых сетей. Ду 200 мм L= 167 м. 6100 6100 износ укрупненный расчет стоимости 4 д.Кусино Замена дымогарных труб водогрейного котла FR16-2-10-120. 700 700 износ аналогичные работы 5 Пчева Замена сетевых насосов TP 100-390/2, Ду100 2 шт. 550 550 износ аналогичные работы 6 Пчева Замена насоса ГВС CR 32-5-2 с инвертором 2 шт. 400 400 износ аналогичные работы 7 Пчева Регламентные работы по режимной наладке котлов. 960 960 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 8 Пчева Регламентные работы по содержанию, обслуживанию, ЭПБ ОПО. 1450 1450 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 9 Пчёвжа Замена аккумуляторных баков V = 25 м3 – 2 шт. 1500 1500 износ аналогичные работы 10 Пчёвжа Регламентные работы по режимной наладке котлов. 420 420 аналогичные работы 11 Будогощь ПНИ Замена расширительного бака EREL-300. 80 80 износ аналогичные работы 12 Будогощь ПНИ Замена подпиточных насосов GRUNDFOS CR-45 Q=45 м3/час, Р=16 бар 2 шт. 200 200 износ аналогичные работы 13 модульная котельная ПНИ Замена водоводяного теплообменника РИДАН 2,5 МВт – 1 шт. 800 800 износ аналогичные работы 14 модульная котельная ПНИ Регламентные работы по содержанию, обслуживанию, ЭПБ ОПО. 680 680 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 15 Будогощь ПНИ Модернизация тепловых сетей. Ду 150 мм L= 292 м. 12800 12800 износ укрупненный расчет стоимости 16 Будогощь Больница Техническое перевооружение системы водоподготовки. 1500 1500 износ аналогичные работы 17 Будогощь Больница Модернизация тепловых сетей. Ду 100 мм L= 228 м. 7800 7800 износ аналогичные работы 18 Будогощь школа Регламентные работы по содержанию, обслуживанию, ЭПБ ОПО. 680 680 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 19 Будогощь школа Модернизация тепловых сетей. Ду 100 мм L= 88 м. 3000 3000 износ укрупненный расчет стоимости ИТОГО 2024г 41720 9520 13200 19000 ВСЕГО: 41720 2025 год 1 п.Глажево Замена насосов сырой воды №1,2 MVL32-30 2 шт. 100 100 износ аналогичные работы 2 п.Глажево Замена подогревателя пароводяного ПП-2-6-2-11 Ø 325мм. 1000 1000 износ аналогичные работы 3 п.Глажево Замена горелки PP9/PBK7 № 1. 5000 5000 износ аналогичные работы 4 п.Глажево Модернизация тепловых сетей. Ду 200 мм L= 170 м. 6220 6220 износ укрупненный расчет стоимости 5 д.Кусино Замена водогрейного котла TTKV 30-30. 5000 5000 износ аналогичные работы 6 д.Кусино Регламентные работы по содержанию, обслуживанию, ЭПБ ОПО. 770 770 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 8 Пчева Замена насоса рециркуляции котла Турботерм UPS 65-30F. 70 70 износ аналогичные работы 9 Пчева Центральный тепловой пункт ГВС. Замена теплообменников М6-FG 2 шт. 800 800 износ аналогичные работы 10 Пчева Модернизация тепловых сетей. Ду 150 мм L= 118 м. 5200 5200 износ укрупненный расчет стоимости 11 Пчёвжа Подогреватель водоводяной сетевой (Этра) 101 пл. 1,5Мвт 2 шт. 700 700 износ аналогичные работы 12 Пчёвжа Модернизация тепловых сетей. Ду 100 мм L= 146 м. 5000 5000 износ укрупненный расчет стоимости 13 Будогощь ПНИ Замена HOTBOX HB-800R1. 2000 2000 износ аналогичные работы 14 Будогощь ПНИ Модернизация тепловых сетей. Ду 150 мм L= 137 м. 6000 6000 износ укрупненный расчет стоимости 15 модульная котельная ПНИ Регламентные работы по режимной наладке котлов. 780 780 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы 16 Будогощь Больница Замена насоса откачки грунтовых вод из мазутонасосной К 8/18. 50 50 износ аналогичные работы 17 Будогощь Больница Замена насоса подачи воды на ХВО К 8/18. 50 50 износ аналогичные работы 18 Будогощь Больница Модернизация тепловых сетей. Ду 100 мм L= 88 м. 3000 3000 износ укрупненный расчет стоимости 19 Будогощь школа Модернизация тепловых сетей. Ду 80 мм L= 95 м. 3000 3000 износ укрупненный расчет стоимости ИТОГО 2025г 44740 9540 19200 16000 ВСЕГО: 44740 2026 год 1 п.Глажево Замена подогревателя сетевой воды № 2 ПП-1-53-7-4. 1000 1000 износ аналогичные работы 2 п.Глажево Замена подогревателя мазута Пм-25-6 4 шт. 1000 1000 износ аналогичные работы 3 п.Глажево Замена горелки PP9/PBK7 № 2. 3000 3000 износ аналогичные работы 4 Пчева Замена НПЦ RK-500. 3000 3000 износ аналогичные работы 5 Пчева Модернизация тепловых сетей. Ду 150 мм L= 250 м. 11000 11000 износ укрупненный расчет стоимости 6 Пчёвжа Подогреватель водоводяной сетевой (Этра) 101 пл. 1,5Мвт 2 шт. 700 700 износ аналогичные работы 7 Будогощь ПНИ Замена циркуляционных насосов внутреннего контура сдвоенный GRUNDFOS №1 ТР100-220/4 – 2 шт. 900 900 износ аналогичные работы 8 модульная котельная ПНИ Замена котла водогрейного FR-16-3,0-10-120. 5000 5000 износ аналогичные работы 9 Будогощь ПНИ Модернизация тепловых сетей. Ду 150 мм L= 160 м. 7000 7000 износ укрупненный расчет стоимости 10 Будогощь Больница Замена теплообменника пластинчатого водоводяного LPM 0,67 кВт – 2 шт. 200 200 износ аналогичные работы 11 Будогощь Больница Замена насоса внутреннего контура (сдвоенного) циркуляционного DPg 65/148-3/2. 70 70 износ аналогичные работы 12 Будогощь Больница Модернизация тепловых сетей. Ду 100 мм L= 176 м. 6000 6000 износ укрупненный расчет стоимости 13 Будогощь школа Замена сетевых насосов GRUNDFOS 2 шт. 1600 1600 износ аналогичные работы ИТОГО 2026г 40470 9470 15000 16000 ВСЕГО: 40470 2027 год 1 п.Глажево Замена сетевого насоса LP 100-200 №1. 300 300 износ аналогичные работы 2 п.Глажево Замена горелки PP9/PBK7 № 3. 3000 3000 износ аналогичные работы 3 д.Кусино Замена сетевых насосов ТР 80-520 2 шт. 500 500 износ аналогичные работы 4 Пчёвжа Замена дымогарных труб водогрейного котла КВ – 3,0 ГМ 30-30. 800 800 износ аналогичные работы 5 Будогощь ПНИ Замена смесительного насоса Wilo IL 50/150-0,55/4 80 80 износ аналогичные работы 6 модульная котельная ПНИ Замена котла водогрейного FR-16-2,0-10-120. 4200 4200 износ аналогичные работы 7 Будогощь Больница Замена смесительного насоса Wilo (рециркуляции) TOP-S 40/7ЕМ Q=9.5 л/сек, Р=3.0м.в.ст. 70 70 износ аналогичные работы 8 Будогощь Больница Регламентные работы по содержанию, обслуживанию, ЭПБ ОПО. 680 680 нормы и правила в области ПБ аналогичные работы ИТОГО 2027г 9630 9630 0 0 9630 Итого по котельным Киришского района: 310910 96060 96350 118500 ВСЕГО по котельным Киришского района: 310910 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

по  г.  Кириши

№ Наименование участка Условн. диаметр в мм Протяж. т/трассы в 2х трубном исчислении, м Вид прокладки Стоимость работ Источник финансирования Обоснование необходимости работ Обоснование стоимости работ тариф (тыс.руб) местный бюджет (тыс.руб) областной бюджет (тыс.руб) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2018 год 1 Замена трубопровода от ТК 3аКМН до ТК 4КМН по ул.Нефтехимиков и к школе №7 dу600 99 Канальная 23000 23000 износ , год ввода 1978 проектно-сметный расчет 2 Замена трубопровода от 4КМН до 7КМН по ул.Нефтехимиков dу500 144 Канальная 40000 40000 износ , год ввода 1978 проектно-сметный расчет 3 Замена трубопровода от 7КМН до УТ7Н2 (переход через ул. Нефтехимиков) dу100 45 Канальная 22000 22000 износ , год ввода 1983 проектно-сметный расчет 4 Проект "Замена трубопровода от ТК1МЭ до ТК7МЭ по ул.Энергетиков" 1800 1800 износ , год ввода 1988 Расчет ПИР Итого на 2018 год 86800 24800 40000 22000 Всего 86800 2019 год 1 Проект "Замена трубопровода от УТ3Л5 до УТ3Н7 " 3000 3000 Расчет ПИР 2 Проект "Замена трубопровода от ТП-3 до 1а КМЛ" 2500 2500 Расчет ПИР 3 Замена трубопровода от ТК 12Э до ТК 14Э и к ж/д № 19 по ул. Энергетиков dу 300 135 Канальная 18000 18000 износ , год ввода 1985 укрупненный расчет стоимости 4 Замена трубопровода от ТП-3 до опуска 1КМП пр. Победы dу500 177 Канальная 25000 25000 износ , год ввода 1988 проектно-сметный расчет 5 Замена трубопровода от ТК1МЭ до ТК3МЭ по ул.Энергетиков dу300 354 Бесканальная 23000 23000 износ , год ввода 1988 укрупненный расчет стоимости 6 Проект "Замена трубопровода от 1КМП до 4КМП" 3500 3500 Расчет ПИР 7 Проект "Замена трубопровода от ТК 11КМН до ТК 12КМН по ул.Нефтехимиков" 3000 3000 Расчет ПИР Итого на 2019 год 78000 23500 28500 26000 Всего 78000 2020 год 1 Проект "Замена трубопровода от 3КМВ до ж/д В.Набережная д.26" 2000 2000 Расчет ПИР 2 Проект "Замена трубопровода от 1КМВ до УТ1аВ" 2000 2000 Расчет ПИР 3 Замена трубопровода от ТП-3 до опуска 1а КМЛ пр.Ленина dу500 160 Наружная 44000 22000 22000 износ , год ввода 1988 укрупненный расчет стоимости 4 Замена трубопровода от ТК3Э до ТК 5Э по ул.Энергетиков dу300 135 Бескан. 19700 19700 износ , год ввода 1988 укрупненный расчет стоимости Итого на 2020 год 67700 26000 22000 19700 Всего 67700 2021 год 1 Замена 2-х насосов на ТП-3 1500 1500 износ проточной части аналогичные работы 2 ТП-3 Замена частотного преобразователя насоса 1300 1300 выработан ресурс силовой части аналогичные работы 3 Проект "Замена трубопровода от УТ9Н5 – УТ9Н8 – до ж/д пр.Ленина д.36" 2000 2000 Расчет ПИР 4 Замена трубопровода от УТ6Л1 до ж /д б. Молодежный д. 26 dу 200 320 Канальная 20200 20200 износ , год ввода 1974 укрупненный расчет стоимости 5 Проект "Замена трубопровода от пр. Героев д.14 до ул. Строителей д. 38" 2000 2000 Расчет ПИР 6 Замена трубопровода от ТК 11КМН до ТК 12КМН по ул.Нефтехимиков dу400 354 Канальная 32000 32000 износ , год ввода 1981 укрупненный расчет стоимости 7 Замена трубопровода от пр. Героев д.14 до ул. Строителей д. 38 dу 100 140 Канальная 19350 19350 износ , год ввода 1980 укрупненный расчет стоимости Итого на 2021 год 78350 25000 34000 19350 Всего 78350 2022 год 1 Замена трубопровода от 1КМП до 2КМП dу 400 239 Канальная 32000 32000 износ , год ввода 1981 укрупненный расчет стоимости 2 Проект "Замена трубопровода от 7КМГ до УТ7Г2" 2000 2000 Расчет ПИР 3 Замена трубопровода от 2КМП до 3КМП ду 400 248 Канальная 35000 35000 износ , год ввода 1981 укрупненный расчет стоимости 4 Замена трубопровода от 3КМВ до В.Набережная д.26 dу 150 159 Канальная 12000 12000 износ , год ввода 1985 укрупненный расчет стоимости 5 Замена трубопровода от 1КМВ до УТ1аВ dу 150 48 Канальная 13000 13000 износ , год ввода 1978 укрупненный расчет стоимости Итого на 2022 год 94000 25000 34000 35000 Всего 94000 2023 год 1 Проект "Замена трубопровода от 7КМП до УТ6аП2" 3500 3500 Расчет ПИР 2 Замена трубопровода от 3КМП до 4КМП ду 400 180 Канальная 28000 28000 износ , год ввода 1981 укрупненный расчет стоимости 3 Замена трубопровода от 2КМВ до Волховская.наб д 18 dу 200 46 Канальная 6000 6000 износ , год ввода 1983 укрупненный расчет стоимости 4 Проект "Замена трубопровода от УТ7П1 до ж/д Энергетиков д.11" 4000 4000 Расчет ПИР 5 Замена трубопровода от УТ2Э2 до ул.Строителей д.46 dу 80 60 Канальная 2300 2300 износ , год ввода 1991 укрупненный расчет стоимости 6 Замена трубопровода от УТ6Л1 до УТ6Л6 dу 150 65 Канальная 6309 6309 износ , год ввода 1973 укрупненный расчет стоимости 7 Замена трубопровода от 7КМП до УТ6П2 dу 100 445 Канальная 30000 30000 износ, год ввода 1980 укрупненный расчет стоимости Итого на 2023 год 80109 22109 28000 30000 Всего 80109 2024 год 1 Проект "Замена трубопровода от 1КС до ввода на д.9 ул.Советская" 2000 2000 Расчет ПИР 2 Замена трубопровода от УТ7П5 до ж/д Энергетиков д.11" ду 100 290 Канальная 16500 16500 износ, год ввода 1972 укрупненный расчет стоимости 3 Проект "Замена трубопровода от 9КМГ до ул.Строителей д.28" 1500 1500 Расчет ПИР 4 Проект "Замена трубопровода от 8КМП до УТ8П2" 1700 1700 Расчет ПИР 5 Проект "Замена трубопровода от 2КС до УТ2С1" 2000 2000 Расчет ПИР 6 Замена трубопровода от 1КС до ввода на д.9 ул.Советская ду 200 135 Канальная 26800 26800 износ, год ввода 1975 укрупненный расчет стоимости 7 Замена трубопровода от УТ9Н2 до УТ9Н3 dу 100 300 Канальная 15000 15000 износ, год ввода 1975 укрупненный расчет стоимости Итого на 2024 год 65500 22200 26800 16500 Всего 65500 2025 год 1 Проект "Замена трубопровода по ул.Советская от 2ТП до К1С" 1500 1500 Расчет ПИР 2 Замена трубопровода от 2ТП до 1КС dу200 193 Канальная 15500 15500 износ, год ввода 1975 укрупненный расчет стоимости 3 Замена трубопровода от 9КМГ до ул.Строителей д.28 dу 100 65 Канальная 11000 11000 износ, год ввода 1985 укрупненный расчет стоимости 4 Замена трубопровода от 2КС до УТ2С1 dу 100 55 Канальная 9800 9800 износ, год ввода 1977 укрупненный расчет стоимости 5 Замена трубопровода от 8КМП до УТ8П2 dу 100 127 Канальная 20000 20000 износ, год ввода 1974 укрупненный расчет стоимости 6 Замена трубопровода от ТК2МЭ до УТ2Э2 ду 150 100 Канальная 8000 8000 износ, год ввода 1991 укрупненный расчет стоимости Итого на 2025 год 64300 23500 20800 20000 Всего 65800 2026 год 1 Замена трубопровода от сек.задв. в ж/д Романтиков 11 до сек. задв. в ж/д Романтиков 15 dу 150; dу 100 95 75 Канальная 11250 11250 износ, год ввода 1974 укрупненный расчет стоимости 2 Проект "Замена трубопровода от 8 КМГ – через пр. Героев" 2000 2000 Расчет ПИР 3 Проект "Замена трубопровода от 5 КМП до ОВД" 1500 1500 Расчет ПИР 4 Замена трубопровода от 5 КМП до ОВД ду 150 236 Канальная 10000 10000 износ, год ввода 1976 укрупненный расчет стоимости 5 Замена трубопровода от 8 КМГ – через пр. Героев dу 80 120 Канальная 17000 17000 износ, год ввода 1983 укрупненный расчет стоимости 6 Замена трубопровода от УТ 10Г2 до УТ 10Г2а dу 150 95 Канальная 8300 8300 износ, год ввода 1980 укрупненный расчет стоимости 7 Замена трубопровода от 1КС до ввода на ж/д №12 по ул. Советская dу 100 65 Канальная 8500 8500 износ, год ввода 1970 укрупненный расчет стоимости Итого на 2026 год 188650 68800 19750 17000 Всего 58550 2027 год 1 Проект "Замена трубопровода в квартале «Северный»" 3500 3500 Расчет ПИР 2 Замена трубопровода от УТ3Н1 до УТ3Н6 ду 150 164 Канальная 19800 19800 износ, год ввода 1977 укрупненный расчет стоимости 3 Замена трубопровода в квартале «Северный» ду 600 781 Наружная 40000 40000 износ, год ввода 1974 укрупненный расчет стоимости 4 Замена трубопровода в квартале «Северный» ду 600 400 Наружная 35000 35000 износ, год ввода 1974 укрупненный расчет стоимости Итого на 2027 год 98300 23300 40000 35000 Всего 98300 Итого по годам 238709 293850 240550 Всего по годам 773109