РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 25 марта 2022 года        								                   № 50

О мерах по предупреждению и ликвидации ЧС в весенний паводковый период 2022 года на территории Кусинского сельского поселения

В целях недопущения чрезвычайной ситуации, вызванной угрозой возможного в 2022 году паводка, в  соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации  от   30.12.2003  № 794  «О   единой   государственной   системе   предупреждения

и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  от   04.09.2003 № 547   «О   подготовке  населения

в  области  защиты  от   чрезвычайных  ситуаций  природного  и    техногенного   характера»,

от   02.11.2000  № 841  «Об  утверждении  Положения  об  организации  обучения   населения

в  области гражданской обороны», Администрация Кусинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «План мероприятий по подготовке к ликвидации возможных последствий весеннего паводка в 2022 году согласно приложению к настоящему постановлению.   
            2. Ввести с 01 апреля 2022 года до окончании весеннего паводка для всех учреждений и организаций, расположенных на территории Кусинского сельского поселения, режим повышенной готовности, обеспечивающий проведение в полном объеме предупредительных,     противопаводковых,      аварийно  –  спасательных   и    других   работ

и мероприятий. 
            3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                               Е.В. Стаховская

Разослано: дело – 2, МУ «УЗНТ», МП «ЖХ» Кусино, специалистам администрации – 6, руководителям предприятий и организаций – 5.

Приложение 1

к постановлению

от 25.03.2022 № 50

ПЛАН

мероприятий по предупреждению

и ликвидации возможных последствий весеннего паводка в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представлять сведения о складывающейся паводковой обстановке ежедневно по тел. 243-25 оперативному дежурному. | От начала таяния и вскрытия р. Тигода и до окончания паводка | Дежурные |
| 2 | Составить график дежурства на период возможного весеннего паводка в 2022 г. | до 05.04.2022 | Н.П.Попова – ведущий специалист |
| 3 | Разместить памятку поведения для населения в случае возникновения ЧС (подтопления) на досках объявлений и в газете «Кусинский вестник» | до 05.04.2022 | Павлова О.В. -ведущий специалист, Евдокимова Н.С. - паспортист МП «ЖХ» |
| 4 | Обеспечить (при необходимости) доведение информации до населения о реальной угрозе подтопления жилого фонда, частного сектора, дорог | при возникновении ЧС | Гласман Б.Б. - заместитель главы администрации Кусинского сельского поселения, руководители предприятий и учреждений |
| 5 | Рекомендовать директорам магазинов сделать запас бутилированной воды на случай возникновения ЧС. | на период возможного паводкового подтопления | Гласман Б.Б.- заместитель главы администрации Кусинского сельского поселения |
| 6 | Рекомендовать провести беседы о правилах поведения вблизи водоёмов во время вскрытия ото льда и во время возможного паводкового периода. | с 01.04.2022 года до окончания угрозы прохождения паводка | Миронова М.Е.. - директор МОУ "Кусинская СОШ", |
| 7 | Не допустить загрязнения окружающей среды сбросами сточных вод, горюче-смазочными материалами, удобрениями и т.п.: обеспечить предпаводковую готовность и безаварийное функционирование очистных сооружений, животноводческого комплекса. | На весь паводковый период | Кистенев А.А. – электрик-бригадир ГУП «Леноблводоканал» (участок д. Кусино) д. Кусино Ярахмедов М.Я. –директор ЗАО «Берёзовское». |
| 8 | Обеспечить исправную работу ливневой канализации на территории муниципального жилфонда д. Кусино. | на весь паводковый период | Цветков А.Г. – директор МП «ЖХ» д. Кусино, Кистенев А.А. – электрик-бригадир ГУП «Леноблводоканал» (участок д. Кусино) д. Кусино |
| 9 | Обеспечить водоочистные и канализационные сооружения необходимым запасом реагентов и обеззараживающих средств | на весь паводковый период | Кистенев А.А. – электрик-бригадир ГУП «Леноблводоканал» (участок д. Кусино) д. Кусино |
| 10 | Привлечь операторов очистных сооружений для наблюдения за вскрытием льда и подъёмом воды на реке Тигода. (звонить по тел. 76-310 в администрацию поселения либо 243-25 (оперативный дежурный) | от начала вскрытия р. Тигода и до окончания паводка | Кистенев А.А. – электрик-бригадир ГУП «Леноблводоканал» (участок д. Кусино) д. Кусино |