ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Кусинское сельское поселение на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ремонт мостков через ручей в д. Березовик | 92614,0 | 7186,0 | 2050,0 | 92614,0 | 7186,0 | 2050,0 | 92614,0 | 7186,0 | 2050,0 | 0 | ИП Иноятов ТИ | № 8/2019-М от 08.07.2019 | Ремонт мостков через ручей в д. Березовик | 99800,0 | 99800,0 | №47 11.07.2019 | 100 1 шт |
| Ремонт площади в с. Посадников Остров | 276544,0 | 21456,0 | 2050,0 | 276544,0 | 21456,0 | 2050,0 | 276544,0 | 21456,0 | 2050,0 | 0 | ООО «Строи Тель-ный экс-перт» | № 02.08.2019 от 02.08.2019 | Ремонт площади в с. Посадников Остров | 298000,0 | 298000,0 | № 1 13.09.2019 | 100 380 кв м |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Посадников Остров и д. Березовик | 1986260,0 | 154107,0 | 2050,0 | 1986260,0 | 154107,0 | 2050,0 | 1986260,0 | 154107,0 | 2050,0 | 0 | ООО «Строи Тель-ный экс-перт» | №4/2019 от 01.08.2019 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Посадников Остров и д. Березо-вик | 2140367,0 | 2140367,0 | №1 11.09.2019 №2 11.09.2019 | 100 2358 кв м |
| Установка светильников уличного освещения в с. Посадников Остров и д. Березовик | 51968,0 | 4032,0 | 2050,0 | 51968,0 | 4032,0 | 2050,0 | 51968,0 | 4032,0 | 2050,0 | 0 | ИП Иноятов ТИ | № 7/2019-С от 08.07.2019 | Установка светильников уличного освещения в с. Посадников Остров и д. Березо-вик | 56000,0 | 56000,0 | № 0708ТЭМ От 23.07.2019 | 100 4 шт. |
| Устройство контейнерных площадок в п.ст. Ирса и д. Меневша. | 92614,0 | 7186,0 | 2050,0 | 92614,0 | 7186,0 | 2050,0 | 92614,0 | 7186,0 | 2050,0 | 0 | МП «ЖХ» Куси-но | № 1МП/01/19 от 10.07.2019 | Устройство контейнерных площадок в п.ст. Ирса и д. Менев-ша. | 99800,0 | 99800,0 | № 87 от 15.09.2019 | 100 2 шт |
| Итого | 2500000,0 | 193967,0 | 10250,0 | 2500000,0 | 193967,0 | 10250,0 | 2500000,0 | 193967,0 | 10250,0 | 0 | - | - |  | 2693967,0 | 2693967,0 | - | 100 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| ВРИО Главы администрации муниципального образования ___________ Е.В. Стаховская |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Г.В. Давидюк |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 5 | 5 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с.Посадников Остров и дер.Березовик | кв.м | 2358 | 2358 |
| 2 | Установка светильников уличного освещения в с.Посадников Остров и дер.Березовик | шт. | 4 | 4 |
| 3 | Устройство контейнерных площадок в дер. Меневша и п.ст. Ирса | шт. | 2 | 2 |
| 4 | Ремонт мостков через ручей в дер.Березовик | шт. | 1 | 1 |
| 5 | Ремонт площади в с.Посадников Остров | кв.м | 380 | 380 |