РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03 апреля 2025 года     								                № 70

О проведении экологического субботника и месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования Кусинское сельское поселение.

В целях улучшения экологической обстановки и санитарного состояния населенных пунктов, проведения экологического воспитания среди подрастающего поколения, повышения уровня экологической культуры жителей, администрация Кусинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Организовать с 14 апреля по 14 мая 2025 года проведение месячника                           по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования Кусинское сельское поселение а так же территорий, прилегающих к населенным пунктам в Кусинском сельском поселении и организовать экологический субботник 19 апреля 2025 года.

2. Утвердить Штаб по благоустройству (приложение №1), План проведения    месячника (приложение № 2) и субботника (приложение №3).

3. Привлечь к участию в выполнении намеченных мероприятий общественность                    и население.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, частным предпринимателям, организовать и провести работы по уборке и благоустройству  на закрепленных  территориях.

5. Рекомендовать домовладельцам на правах частной собственности провести санитарную уборку закрепленной территории.

6. Директору ООО «Жилищное хозяйство Кусинское» Цветкову А.Г. довести информацию о проведении субботника до населения посредством объявлений, обеспечить участников субботника мешками для сбора мусора, инвентарём, перчатками, транспортом для вывоза и размещения ТБО на полигоне.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кусинский Вестник» и разместить на официальном сайте: кусинское.рф.

8. На заседании штаба 15.05.2025 года подвести итоги проведения субботника                     и месячника по благоустройству в населенных пунктах Кусинского сельского поселения                 в соответствии с Приложением № 4.

9. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального опубликования (обнародования).

Глава администрации	                          	                                         Е.В.Стаховская

Разослано: в дело – 2, МО Киришский муниципальный район, ООО «ЖХ Кусинское»,  руководителям предприятий и учреждений , частным предпринимателям.

Приложение № 1

к постановлению

от 03.04.2025 № 70

Состав Штаба  по проведению экологического субботника

и месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния

в населенных пунктах

МО «Кусинское сельское поселение»

Председатель штаба – Стаховская Е.В.- глава администрации Кусинского СП

Заместитель председателя - Тейш О.В. - заместитель главы администрации Кусинского СП

Члены штаба:

- Ярахмедов М.Я. – директор ЗАО «Березовское»

- Груздев С.А.- начальник котельной д. Кусино

- представитель ГУП «Леноблводоканал» (участок д. Кусино) д. Кусино по согласованию

- Цветков А.Г. – директор ООО «ЖХ Кусинское»

- Миронова М.Е. – директор МОУ «Кусинская СОШ»

- Васильева Е.Г. – зав. структурного подразделения  МОУ Кусинская СОШ

- Сальникова Л.В. –зав. Кусинского СДК

- Павлова О.В. –   ведущий специалист администрации Кусинского СП

- Яскин В.П. – председатель общественного совета

- Иванова М.Н – председатель ТОС «Кусино 24»

Приложение № 2

к постановлению

от 03.04.2025 № 70

План

месячника по благоустройству населенных пунктов

Кусинского сельского поселения.

| № п\п | Наименование работ | Исполнитель | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | На заседании штаба по проведению субботника и благоустройству рассмотреть вопросы: План работ по проведению месячника и субботника | Председатель штаба | 15.04.2025 |
| 2 | Согласовать выделение талонов на утилизацию ТБО в ходе проведения субботника и месячника | Директор ООО «ЖХ Кусинское» | 11.04.2025 |
| 4. | Оповещение населения о дне проведения субботника, изготовление объявлений. Довести информацию о проведении месячника и субботников до организаций, учреждений и предприятий | Павлова О.В. Руководители предприятий, Председатель общественного совета Кусинский СДК | 11.04.2025 |
| 5. | Согласовать с руководителями организаций, предприятий вопрос о выделении техники, материалов, людей, планы субботника. | Заместитель председателя штаба Руководители организаций и предприятий | 11.04.2025 |
| 6 | Подготовить инструмент, материалы на субботник, довести до населения меры пожарной безопасности. | Директор ООО «ЖХ Кусинское» | 11.04.2025 |
| 7. | Организациям, учреждениям, предприятиям, частным предпринимателям предоставить информацию о проведенных работах в ходе проведения субботника и месячника по благоустройству | Руководители предприятий, организаций и учреждений, старосты населённых пунктов | 28.04.2025 |
| В ходе субботника и месячника по благоустройству |  |  |  |
| 1. | Организовать уборку общих территорий: вывоза мусора и уборки территорий. Составить график выделения автомобиля, погрузчика (по заявкам старост по улицам и деревням) | Директор ООО «ЖХ Кусинское», руководители организаций, старосты | в течение месячника |
|  | Парковая зона: сбор сухой травы, мусора | Работники администрации | 27.04.2025. |
|  | Центральная площадь, прилегающая территория к зданию ЗАО «Берёзовское» | Работники ЗАО «Берёзовское» | 27.04.2025 |
|  | береговая линия вдоль реки Тигоды | Работники ГУП «Леноблводоканал» (участок Кусино), жители прилегающих домов | 27.04.2025 |
|  | Уборка дороги к школе | МОУ Кусинская СОШ | В течение месячника |
|  | Уборка, ремонт покраска детских площадок, высадка цветов | Директор ООО «ЖХ Кусинское» | В течение месячника |
|  | Очистка дорог машинами | ООО «ЖХ Кусинское» | с 20.04.2025 по 28.04.2025 |
|  | Очистка и покраска дорожных бордюров | ООО «ЖХ Кусинское» | с 21.04.2025 по 30.04.2025 |
|  | Уборка территории многоквартирных домов: Сбор и вывоз мусора с мусоросборников, вокруг домов и прилегающих территорий, очистка чердачных и подвальных помещений, уборка лестничных переходов, ремонт входных дверей, электро- плафонов в подъездах, благоустройство детских площадок, побелка бордюров, посадка деревьев, благоустройство газонов, уборка подвальных помещений в многоквартирных домах. Уборка мусора вдоль дороги, ведущей к шоссе Зуево-Новая Ладога. | ООО «ЖХ Кусинское», жители д. Кусино | в период проведения месячника |
| 2. | Уборка территорий населенных пунктов, частных домовладений и приусадебных участков: очистка центральных и придорожных водоотводных канав, уборка мусора, ремонт ограждений, очистка от кустарников фасадов приусадебных участков, ремонт отмостков, подрезка деревьев, побелка, уборка дорог и улиц, | Население, общественные советы населённых пунктов, администрация | в период проведения месячника |
| 3. | Предприятия и организации: -ЗАО «Берёзовское» - Уборка собственных территорий, подъездов, свалок, выделение техники в помощь населению, уборка территории прилегающей к гаражу, озеленение, приведение в надлежащий вид канавы вдоль дороги подъезда к предприятию. Уборка, косметический ремонт братского захоронения в д. Мелехово. -Котельная д. Кусино – Уборка собственной территории и прилегающей к забору, дороги ведущей к котельной - МП «УВКХ» участок Кусино: уборка собственной территории и дороги ведущей к очистным сооружениям, ремонт забора на втором водозаборе. - Предприятия торговли: Уборка закрепленной территории (радиус –5 метров), очистка придорожных канав, установка баков под мусор, помывка окон, покраска и ремонт фасадов помещений. - Администрация Кусинского сельского поселения, МП «ЖХ» Кусино, ОС Кусино: уборка собственной территории и прилегающей, озеленение территории . | Руководители предприятий, организаций и учреждений | в период проведения месячника |
| 4. | Школа: – Уборка территории, обрезка кустарников, побелка оснований деревьев. Уборка территории дороги от ул. Центральная до школы (очистка придорожных канав), Приведение в порядок братского захоронения в д. Мелехово. | Директор МОУ Кусинская СОШ. | весь период с 10.04.2025 по 08.05.2025 |
| 5 | ДЕТСКИЙ САД: – Уборка собственной территории, уборка прилегающей территории, обрезка кустарников, побелка оснований деревьев. Уборка территории дороги от ул. Центральная до реки Тигода | Заведующая структурным подразделением МОУ Кусинская СОШ. | период с 10.04.2025 по 08.05.2025 |
| 6 | Приведение в порядок памятных и мемориальных мест, гражданских кладбищ, воинских захоронений. | Организации и жители поселения | период с 10.04.2025 по 08.05.2025 |
| Индивидуальные предприниматели |  |  |  |
| 1 | -Благоустройство и уборка собственной территории и прилегающей территории на расстоянии 5 метров | Руководители | весь период с 10.04.2025 по 08.05.2025 |

Приложение № 3

к постановлению

от 03.04.2025 № 70

План мероприятий на субботник

| № п/п | Мероприятия | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка территории прилегающей к административному зданию ЗАО «Берёзовское» | Работники ЗАО «Берёзовское» |
| 2 | Уборка территории вдоль переулка Школьный, парковая зона. | МОУ Кусинская СОШ |
| 3 | Уборка мусора вдоль дороги, ведущей к реке Тигода | Работники д/с № 20 |
| 4 | Уборка мусора вдоль берега реки Тигода, возле лодочных гаражей | Работники ГУП «Леноблводоканал» участка Кусино, жители д. Кусино |
| 5 | Благоустройство придомовых территорий (сбор мусора, посадка деревьев и кустарников, сбор прошлогодней травы) | Рабочие комплексной уборки ООО «ЖХ Кусинское», жители многоквартирных домов |
| 6 | Благоустройство детских площадок (сбор мусора, посадка деревьев и кустарников) | Рабочие комплексной уборки ООО «ЖХ Кусинское», жители многоквартирных домов |
| 8 | Уборка мусора и прошлогодней травы вдоль теплотрассы в д. Кусино. | Работники котельной д. Кусино, жители д. Кусино |
| 9 | Уборка придомовых территорий частного сектора в населённых пунктах Кусинского сельского поселения. | Жители частных домов |

Приложение № 4

к постановлению

от 03.04.2025 № 70

ОТЧЕТ

по выполнению мероприятий в рамках экологического субботника

и месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния  на территории Кусинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование организации | Место проведения | Период проведения | Количество участников | Итоги мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |