**Приложение №1**

**к ежеквартальному отчету**

**на «01» января 2019 года**

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения  |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие частей территории Кусинского сельского поселения»** |
| **1. Ремонт участка дороги в дер. Березовик (от д. № 2 по ул. Зеленая в сторону д. № 22 по ул. Береговая)** |  |
| 1.1. | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение работ  | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Заключены: МК № 2/2018 от 03.05.2018,МК № 2/2018-1 от 30.05.2018 |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дороги в дер. Березовик (от д. № 2 по ул. Зеленая в сторону д. № 22 по ул. Береговая) | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация  | Укрепление участка дороги | Контракты исполнены |
| 1.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ, улучшение состояния дорог деревни | Работы приняты, акты подписаны, оплачены  |
| **2**. **Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в с. Посадников Остров (от а/дороги " подъезд к селу Посадников Остров" в сторону д. № 22)** |
| 2.1. | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение работ  | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Заключены: МК № 1/2018 от 27.04.2018, МК № 12.07/2018-1 от 12.07.2018 |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту дороги в с. Посадников Остров  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация  | Асфальтирование участка дороги | Работы выполнены |
| 2.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ, улучшение состояния дорог села | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| **3. Чистка водоотводных канав в дер. Березовик по ул. Заречная** |
| 3.1. | Заключение муниципального контракта  | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Заключен: МК № 28-06/2018 от 28.06.2018 |
| 3.2 | Проведение работ по чистке водоотводных канав  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация  | Проведение работ по чистке водоотводных канав  | Работы выполнены  |
| 3.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ.  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| **4. Ремонт колодца питьевой воды пос. Извоз** |
| 4.1 | Заключение муниципального контракта  | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Заключены: МК № 12 от 02.04.2018, МК № 21 от 13.04.2018 |
| 4.2 | Проведение работ по ремонту колодца  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация  | Ремонт колодца  | Работы выполнены |
| 4.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ. Снятие напряженности в данном вопросе  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| **5. Чистка 2-х колодцев питьевой воды в п.ст. Жарок** |  |
| 5.1 | Заключение муниципального контракта  | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Заключен:МК № 25-06/2018 от 25.06.2018 |
| 5.2 | Проведение чистки колодцев  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация  | Чистка колодцев | Работы выполнены  |
| 5.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| **6. Ремонт мостков пос. Извоз** |
| 6.1 | Заключение муниципального контракта  | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Заключен: МК № 44 от 05.04.2018МК № 20.06/2018 от 20.06.2018МК № 12.07/2018 от 12.07.2018МК № 02.08/2018 от 02.08.2018 |
| 6.2 | Проведение работ по ремонту мостков  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация  | Ремонт пешеходных мостков | Работы выполнены |
| 6.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| **7. Ремонт мостков дер. Мелехово** |
| 7.1 | Заключение муниципального контракта  | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Заключен:МК № 14.06/18 от 14.06.2018МК № 11.07./18 от 11.07.2018 |
| 7.2 | Проведение работ по ремонту мостков  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация  | Ремонт пешеходных мостков | Работы выполнены |
| 7.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| **8. Устройство пожарного водоема в п.ст. Ирса** |
| 8.1 | Заключение муниципального контракта  | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Заключен:МК № 3/04 от 03.04.2018  |
| 8.2 | Проведение работ по устройству пожарного водоема  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация  | Устройство пожарного водоема  | Работы выполнены  |
| 8.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| **9. Замена светильников в дер. Березовик** |
| 9.1 | Заключение муниципального контракта  | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Заключен:МК № 25 от 02.04.2018  |
| 9.2 | Проведение ремонта уличного освещения  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация  | Замена ламп уличного освещения включение отремонтированной линии в общую схему уличного освещения деревни. | Работы выполнены  |
| 9.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ.  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| **10. Устройство крытой площадки в с. Посадников Остров** |
| 10.1 | Заключение муниципального контракта  | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Заключен: МК 20.08/18 от 20.08.2018 |
| 10.2 | Проведение работ по устройству крытой площадки в с. Посадников Остров.  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация  | Устройство крытой площадки | Работы выполнены |
| 10.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ.  | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| **11. Ремонт участка дороги местного значения в с. Посадников Остров (от д. №28 до дома № 26)** |
| 11.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Не позднее 1 месяца со дня подписания допсоглашения к соглашению о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Заключен: МК 11.08/2018 от 11.08.2018 |
| 11.2 | Выполнение работ по ремонту дороги в с. Посадников Остров  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация  | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала участка дороги | Работы выполнены |
| 11.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ, улучшение состояния дорог села | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| **12. Ремонт и чистка колодцев питьевой воды в д. Берёзовик на ул. Заречная, ул. Зелёная** |
| 12.1 | Заключение муниципального контракта  | Не позднее 1 месяца со дня подписания допсоглашения к соглашению о предоставлении субсидии | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Заключен: МК 03.08/2018 от 03.08.2018МК 10.09/2018 от 10.09.2018 |
| 12.2 | Выполнение работ по ремонту и чистке колодцев  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация  | Ремонт и чистка колодцев | Работы выполнены |
| 12.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ. Снятие напряженности в данном вопросе | Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы****«Развитие частей территории Кусинского сельского поселения»** |
| 1. | **Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:** |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Согласно муниципальным контрактам | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки  | Работы будут выполнены в установленный срок |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом. | АдминистрацияКусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей в соответствии с настоящим Соглашением | Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета |  АдминистрацияКусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

ВРИО Главы администрации Е.В.Стаховская