**Ежеквартальный отчет на 01.10.2018**

**Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**   **«Развитие частей территории Кусинского сельского поселения»** | | | | | | |
| **1. Ремонт участка дороги в дер. Березовик (от д. № 2 по ул. Зеленая в сторону д. № 22 по ул. Береговая)** | | | | | |  |
| 1.1. | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | | Заключение муниципального контракта | Заключены:  МК № 2/2018 от 03.05.2018,  МК № 2/2018-1 от 30.05.2018 |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дороги в дер. Березовик (от д. № 2 по ул. Зеленая в сторону  д. № 22 по ул. Береговая) | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | | Укрепление участка дороги | Контракты исполнены |
| 1.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | | Подписание акта выполненных работ, улучшение состояния дорог деревни | Работы приняты, акты подписаны, оплачены |
| **2**. **Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в с. Посадников Остров (от а/дороги " подъезд к селу Посадников Остров" в сторону д. № 22)** | | | | | | |
| 2.1. | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | | Заключение муниципального контракта | Заключены:  МК № 1/2018 от 27.04.2018,  МК № 12.07/2018-1 от 12.07.2018 |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту дороги в с. Посадников Остров | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | | Асфальтирование участка дороги | Работы выполнены |
| 2.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | | Подписание акта выполненных работ, улучшение состояния дорог села | Работы приняты, акты подписаны, оплачены, МК № 12.07/2018-1 от 12.07.2018 в процессе оплаты |
| **3. Чистка водоотводных канав в дер. Березовик по ул. Заречная** | | | | | | |
| 3.1. | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | | Заключен:  МК № 28-06/2018 от 28.06.2018 |
| 3.2 | Проведение работ по чистке водоотводных канав | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Проведение работ по чистке водоотводных канав | | Работы выполнены |
| 3.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ. | | Работы приняты, акты подписаны, в процессе оплаты |
| **4. Ремонт колодца питьевой воды пос. Извоз** | | | | | | |
| 4.1 | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | | Заключены:  МК № 12 от 02.04.2018,  МК № 21 от 13.04.2018 |
| 4.2 | Проведение работ по ремонту колодца | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт колодца | | Работы выполнены |
| 4.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ. Снятие напряженности в данном вопросе | | Работы приняты, акты подписаны, оплачены |
| **5. Чистка 2-х колодцев питьевой воды в п.ст. Жарок** | | | | | |  |
| 5.1 | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | | Заключен:  МК № 25-06/2018 от 25.06.2018 |
| 5.2 | Проведение чистки колодцев | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Чистка колодцев | | Работы выполнены |
| 5.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ | | Работы приняты, акты подписаны, оплачены |
| **6. Ремонт мостков пос. Извоз** | | | | | | |
| 6.1 | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | | Заключен:  МК № 44 от 05.04.2018 |
| 6.2 | Проведение работ по ремонту мостков | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт пешеходных мостков | | Работы выполнены |
| 6.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ | | Работы приняты, акты подписаны, оплачены |
| **7. Ремонт мостков дер. Мелехово** | | | | | | |
| 7.1 | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | | Заключен:  МК № 21/06-18 |
| 7.2 | Проведение работ по ремонту мостков | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт пешеходных мостков | | Работы выполнены |
| 7.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ | | Работы приняты, акты подписаны, оплачен |
| **8. Устройство пожарного водоема в п.ст. Ирса** | | | | | | |
| 8.1 | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | | Заключен:  МК № 3/04 от 03.04.2018 |
| 8.2 | Проведение работ по устройству пожарного водоема | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Устройство пожарного водоема | | Работы выполнены |
| 8.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ | | Работы приняты, акты подписаны, оплачен |
| **9. Замена светильников в дер. Березовик** | | | | | | |
| 9.1 | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | | Заключен:  МК № 25 от 02.04.2018 |
| 9.2 | Проведение ремонта уличного освещения | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Замена ламп уличного освещения включение отремонтированной линии в общую схему уличного освещения деревни. | | Работы выполнены |
| 9.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ. | | Акт выполнения работ подписан, оплачен |
| **10. Устройство крытой площадки в с. Посадников Остров, д. Березовик** | | | | | | |
| 10.1 | Заключение муниципального контракта | Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | | Заключен:  МК 20.08/18 от 20.08.2018 |
| 10.2 | Проведение работ по устройству крытой площадки в с. Посадников Остров. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Устройство крытой площадки | | Работы на стадии выполнения |
| 10.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ. | | После выполнения работ |
| 11 **Ремонт участка дороги местного значения в с. Посадников Остров (от д. №28 до дома № 26)** | | | | | | |
| 11.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания доп.соглашения к соглашению о предоставлении субсидии | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | | Заключен:  МК 11.08/2018 от 11.08.2018 |
| 11.2 | Выполнение работ по ремонту дороги в с. Посадников Остров | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала участка дороги | | Работы выполнены |
| 11.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ, улучшение состояния дорог села | | Акты подписаны, ожидается оплата |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы**  **«Развитие частей территории Кусинского сельского поселения»** | | | | | | |
| 1. | **Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:** | | | | | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Согласно муниципальным контрактам | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | | Исполнение муниципального контракта в полном объеме  и в установленные сроки | Работы будут выполнены в установленный срок |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом. | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | | Отчет по освоению объемов и целевых показателей в соответствии с настоящим Соглашением | Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация  Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

ВРИО Главы администрации Е.В.Стаховская