РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 октября 2014 года |  | 107-р  |

|  |
| --- |
| О размещении на официальном сайте для проведения независимой экспертизы проекта муниципальной программы муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2015-2017 гг» |

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Кусинского сельского поселения от \_\_\_\_\_ № ­­­­­\_\_\_\_ «Об утверждении перечня муниципальных программ администрации Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области», постановлением Администрации Кусинского сельского поселения от 06.10.2014 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области», Администрация Кусинского сельского поселения

1. Павловой О.В. – специалисту I категории - разместить проект муниципальной программы муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2015-2017 гг» на официальном сайте администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришский муниципальный район Ленинградской области для проведения независимой экспертизы.

ВРИО главы администрации О.Н. Маркова

Разослано: в дело, прокуратура, официальный сайт.

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  \_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы администрации Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2015-2017 гг» |

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 БК РФ, постановлением Администрации Кусинского сельского поселения от 06.05.2014 № 75 «Об утверждении перечня муниципальных программ администрации Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области», постановлением Администрации Кусинского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области», Администрация Кусинского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу администрации Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2015-2017 гг. согласно приложению.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации и опубликованию в газете «Кусинский Вестник вступает в силу с 01.01.2015г.

ВРИО главы администрации О.Н. Маркова

Разослано: дело -2, Комитет Финансов, КСП, Кусинский Вестник, сайт

Утверждена

Постановлением администрации муниципального образования

Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района

Ленинградской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

Муниципальная программа муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2015-2017 гг.»

**Паспорт муниципальной программы**

**муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2015-2017 гг»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальная программа муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2015-2017 гг. (далее – Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограмма 1); Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограмма 2) |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не используются |
| Цели муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования сетей водоснабжения  |
| Задачи муниципальной программы | Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства;Снижение непроизводительных потерь энергии;Применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ;Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;Повышение качества коммунальных услуг; Повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения;Снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Муниципальной программы:1) по Подпрограмме 1:- экономия электрической энергии в натуральном выражении;- количество замененных приборов учета электрической энергии в муниципальном жилфонде д. Кусино - замена кровельного покрытия котельной д. Кусино, площадью 300 кв. м2) по Подпрограмме 2:- Предпроектные исследования, проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино - доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к общей протяженности сетей водоснабжения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап.Сроки реализации муниципальной программы – 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2015-2017 годы составит в ценах соответствующих лет - 27214,85 тыс. рублей в том числе по годам реализации:2015 год – 7080,75 тыс. рублей 2016 год – 6169,2 тыс. рублей 2017 год - 13964,9 тыс. рублей  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;-Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций.-Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.-Суммарная экономия электрической энергии – 4380 кВт/ч. |

**1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы,**

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России**.** Повышение энергоэффективности позволяет снизить риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Основной целью повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета на оплату электрической и тепловой энергии, воды.

Отсутствие приборов учета не позволяет реально оценить расход топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не всегда отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Объекты коммунальной инфраструктуры имеют высокий уровень износа.

Эксплуатация изношенных сетей влечет за собой излишнее расходование средств на энергоносители, на ремонт сетей и восстановление благоустройства после ремонтных работ. Морально устаревшие канализационные очистные сооружения д. Кусино являются реальной угрозой экологической и эпидемиологической обстановки МО Кусинское сельское поселение в частности и Киришского муниципального района в целом.

Для улучшения качества питьевой воды в МО Кусинском сельском поселении проводится ремонт магистрального водовода Кириши-Кусино

Реконструкция указанных в Муниципальной программе объектов инженерных сетей необходима для обеспечения надежной работы, увеличения пропускной способности систем для бытовых и промышленных нужд, повышения энергоэффективности и обеспечения энергосбережения, соблюдения природоохранных требований.

Кроме того реконструкция указанных объектов положительно скажется на себестоимости транспортирования питьевой воды, хозяйственно-бытовых стоков и очистки питьевой воды за счет сокращения затрат на ремонт сетей и оборудования, применения энергосберегающих технологий и материалов.

**2. Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сфере реализации Муниципальной программы.**

Приоритетами в сфере реализации Муниципальной программы являются – разработка и выполнение мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности

Приоритетные задачи:

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритетные задачи | Направления действий |
| Подпрограмма 1 | Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства;Снижение непроизводительных потерь энергии;Применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ;Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |
| Подпрограмма 2 | Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;Повышение качества коммунальных услуг; Повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения;Снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем |

**3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Муниципальной программы.**

 Основной целью реализации Муниципальной программы является повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Муниципальной программы предусматривают:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- снижение непроизводительных потерь энергии;

- применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

- замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

- повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения;

- снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем.

Значения целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы приведены в табл. 3 Приложения 1 к настоящей Муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) Муниципальной программы приведены в табл. 5 Приложения 1 к настоящей Муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Сроки реализации Муниципальной программы – 2015-20107 годы.

Ожидаемый результат реализации мероприятий Муниципальной программы приведен в табл. 7 Приложения 1 к настоящей Муниципальной программе.

# **4. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы по годам реализации, а также сведения об их взаимосвязи с мероприятиями.**

Плановые значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы приведены в табл. 3 Приложения 1 к настоящей Муниципальной программе.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

 Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»;

 Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»;

 **К показателям (индикаторам) подпрограммы** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» относятся следующие:

- экономия электрической энергии (уличное освещение) в натуральном выражении;

- количество замененных приборов учета электрической энергии в муниципальном жилфонде д. Кусино

- замена кровельного покрытия котельной д. Кусино, площадью 300 кв. м.

 **К показателям (индикаторам) подпрограммы** «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» относятся следующие:

- Предпроектные исследования, проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино;

- доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к общей протяженности сетей водоснабжения;

#

# **5. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.**

 Перечень мероприятий Муниципальной программы сформирован в соответствии с основными целями и задачами, поставленными в Муниципальной программе и требованиями действующих нормативных документов.

 Основные мероприятия Муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведены в табл. 1 Приложения 1 к настоящей Муниципальной программе.

 В состав Подпрограммы 1 вошли следующие мероприятия:

- мероприятия по техническому обслуживанию объектов;

 В состав Подпрограммы 2 вошли следующие мероприятия:

- мероприятия по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по ремонту сетей водоснабжения

- проектирование работ по реконструкции/строительству новых очистных сооружений

д. Кусино

Ожидаемыми результатами от реализации Подпрограмм 1 и 2 будут являться:

- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;

- замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;

- снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;

Для финансирования мероприятий Подпрограммы 1 за период 2015-2017 годы потребуется 2473,55 тыс. рублей в ценах соответствующих лет за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Для финансирования мероприятий Подпрограммы 2 за период 2015-2017 годы потребуется 24741,3 тыс. рублей в ценах соответствующих лет за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

# **6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов.**

Меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы не применяются (табл.2 Приложения 1 к настоящей Муниципальной программе).

#

# **7. Информация о ресурсном обеспечении Муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и иных источников финансирования в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации Муниципальной программы.**

Объемы финансирования Муниципальной программы в разрезе подпрограмм по годам, источникам финансирования и видам расходов представлены в табл. 6, 7 Приложения 1 к настоящей Муниципальной программе.

Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2015-2017 годы составит в ценах соответствующих лет - 27214,85 тыс. рублей в том числе по годам реализации:

2015 год – 7080,75 тыс. рублей

2016 год – 6169,2 тыс. рублей

 2017 год - 13964,9 тыс. рублей

**8. Меры муниципального регулирования и управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной программы.**

Меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы не применяются (таблица 2).

**9. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы приведена в табл. 5 Приложения 1 к настоящей Муниципальной программе.

**10. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»**

**10.1 Паспорт Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Администрация Кусинского сельского поселения  |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация Кусинского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не используются |
| Цели подпрограммы | Повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйстваПредупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи подпрограммы | Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства;Снижение непроизводительных потерь энергии;Применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ;Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсовЗамена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;Повышение качества коммунальных услуг;  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации подпрограммы:- экономия электрической энергии в натуральном выражении;- количество замененных приборов учета электрической энергии в муниципальном жилфонде д. Кусино - замена кровельного покрытия котельной д. Кусино, площадью 300 кв. м |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап.Сроки реализации Подпрограммы – 2016-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за период 2015-2017 годы составит в ценах соответствующих лет - 2473,55 тыс. рублей в том числе по годам реализации:2015 год –1665,85 тыс. рублей2016 год –390,2 тыс. рублей2017 год –417,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;-*Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций.*-Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.-Суммарная экономия электрической энергии – 4380 кВт/ч. |

**10.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,**

**основные проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.**

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России**.** Повышение энергоэффективности позволяет снизить риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Основной целью повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета на оплату электрической и тепловой энергии, воды.

Отсутствие приборов учета не позволяет реально оценить расход топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не всегда отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Объекты коммунальной инфраструктуры имеют высокий уровень износа.

Эксплуатация изношенных сетей влечет за собой излишнее расходование средств на энергоносители, на ремонт сетей и восстановление благоустройства после ремонтных работ. Аварийные трубопроводы, проходящие под автодорогами, могут стать причиной ДТП и травматизма людей.

Реконструкция указанных в Подпрограмме объектов инженерных сетей необходима для обеспечения надежной работы, увеличения пропускной способности систем для бытовых и промышленных нужд, повышения энергоэффективности и обеспечения энергосбережения, соблюдения природоохранных требований.

**10.3. Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сфере реализации Подпрограммы.**

Приоритетами в сфере реализации Подпрограммы являются – разработка и выполнение мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности

Приоритетные задачи: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, снижение непроизводительных потерь энергии, применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

**10.4. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы.**

 Основной целью реализации Подпрограммы является повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Подпрограммы предусматривают:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- снижение непроизводительных потерь энергии;

- применение энергосберегающих технологий при ремонте, модернизации, реконструкции объектов ЖКХ;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

- замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

- повышение качества коммунальных услуг;

Значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведены в табл. 3 Приложения 1 к Муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы приведены в табл. 5 Приложения 1 к Муниципальной программе.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2017 годы.

Ожидаемый результат реализации мероприятий Подпрограммы приведен в табл. 7 Приложения 1 к Муниципальной программе.

# **10.5. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации, а также сведения об их взаимосвязи с мероприятиями.**

Плановые значения показателей (индикаторов) по годам реализации Подпрограммы приведены в табл. 3 Приложения 1 к Муниципальной программе.

 **К показателям (индикаторам) Подпрограммы** относятся следующие:

- экономия электрической энергии в натуральном выражении;

- количество замененных приборов учета электрической энергии в муниципальном жилфонде д. Кусино

- замена кровельного покрытия котельной д. Кусино, площадью 300 кв. м

# **10.6. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.**

 Перечень мероприятий Подпрограммы сформирован в соответствии с основными целями и задачами, поставленными в Подпрограмме и требованиями действующих нормативных документов.

 Основные мероприятия Подпрограммы приведены в табл. 1 Приложения 1 к Муниципальной программе.

 В состав Подпрограммы вошли следующие мероприятия:

- мероприятия по техническому обслуживанию объектов;

Ожидаемыми результатами от реализации Подпрограммы будут являться:

- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;

- замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;

- снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;

Для финансирования мероприятий Подпрограммы за период 2015-2017 годы потребуется 2473,55 тыс. рублей в ценах соответствующих лет за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области*.*

# **10.7. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов.**

Меры правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы не применяются (табл.2 Приложения 1 к Муниципальной программе).

# **10.8. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и иных источников**

# **финансирования по годам реализации Подпрограммы.**

Объемы финансирования Подпрограммы по годам, источникам финансирования и видам расходов представлены в табл. 6, 7 Приложения 1 к Муниципальной программе.

Общий объем финансирования Подпрограммы за период 2015-2017 годы составит в ценах соответствующих лет - 2473,55 тыс. рублей

в том числе по годам реализации:

2015 год –1665,85 тыс. рублей

2016 год –390,2 тыс. рублей

 2017 год –417,5 тыс. рублей

**10.9. Меры муниципального регулирования и управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы.**

Меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы не применяются (таблица 2).

**10.10. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы приведена в табл. 5 Приложения 1 к муниципальной программе.

**11. Подпрограмма 2** «**Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2016 годы»**

**11.1 Паспорт Подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы  | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области  |
| Участники Подпрограммы | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Не используются |
| Цели Подпрограммы | Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи Подпрограммы | Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;Повышение качества коммунальных услуг; Повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения;Снижение протяженности участков водопроводных сетей находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Подпрограммы:- Предпроектные исследования, проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино; - доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к общей протяженности сетей водоснабжения; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап.Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за период 2015-2017 годы составит в ценах соответствующих лет - 24741,3тыс. рублейв том числе по годам реализации:2015 год –5414,9 тыс. рублей2016 год –5779,0 тыс. рублей2017 год – 13547,4тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | -Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций.-Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов. |

**11.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,**

**основные проблемы водоснабжения и водоотведения.**

Эксплуатация изношенных сетей влечет за собой излишнее расходование средств на энергоносители, на ремонт сетей и восстановление благоустройства после ремонтных работ. Морально устаревшие канализационные очистные сооружения д. Кусино являются реальной угрозой экологической и эпидемиологической обстановки МО Кусинское сельское поселение в частности и Киришского муниципального района в целом.

Для улучшения качества питьевой воды в МО Кусинском сельском поселении проводится ремонт магистрального водовода Кириши-Кусино

Кроме того реконструкция указанных объектов положительно скажется на себестоимости транспортирования питьевой воды, хозяйственно-бытовых стоков и очистки питьевой воды за счет сокращения затрат на ремонт сетей и оборудования, применения энергосберегающих технологий и материалов.

**11.3. Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сфере реализации Подпрограммы.**

Приоритетами в сфере реализации Подпрограммы являются – разработка и выполнение мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности

Приоритетные задачи: замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, повышение качества коммунальных услуг, повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения, снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем.

**11.4. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы.**

 Основной целью реализации Подпрограммы является предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Подпрограммы предусматривают:

- замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

- повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения;

- снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем.

Значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведены в табл. 3 Приложения 1 к Муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы приведены в табл. 5 Приложения 1 к Муниципальной программе.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2017 годы.

Ожидаемый результат реализации мероприятий Подпрограммы приведен в табл. 7 Приложения 1 к Муниципальной программе.

# **11.5. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам реализации, а также сведения об их взаимосвязи с мероприятиями.**

Плановые значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы приведены в табл. 3 Приложения 1 к Муниципальной программе.

 **К показателям (индикаторам) Подпрограммы** относятся следующие:

- доля объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону, от запланированных к подготовке на текущий год;

- доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к общей протяженности сетей водоснабжения;

# **11.6. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.**

 Перечень мероприятий Подпрограммы сформирован в соответствии с основными целями и задачами, поставленными в Подпрограмме и требованиями действующих нормативных документов.

 Основные мероприятия Подпрограммы приведены в табл. 1 Приложения 1 к Муниципальной программе.

 В состав Подпрограммы вошли следующие мероприятия:

- мероприятия по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения;

Ожидаемыми результатами от реализации Подпрограммы будут являться.:

- замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;

- снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;

Для финансирования мероприятий Подпрограммы за период 2015-2017 годы потребуется 2473,55 тыс. рублей в ценах соответствующих лет за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

# **11.7. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов.**

Меры правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы не применяются (табл.2 Приложения 1 к Муниципальной программе).

# **11.8. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и иных источников финансирования по годам реализации Подпрограммы.**

Объемы финансирования Подпрограммы по годам, источникам финансирования и видам расходов представлены в табл. 6, 7 Приложения 1 к Муниципальной программе.

Общий объем финансирования Подпрограммы за период 2015-2017 годы составит в ценах соответствующих лет - 2473,55 тыс. рублей

в том числе по годам реализации:

2015 год –1665,85 тыс. рублей

2016 год –390,2 тыс. рублей

 2017 год –417,5 тыс. рублей

**11.9. Меры муниципального регулирования и управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы.**

Меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы не применяются (таблица 2).

**11.10. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы приведена в табл. 5 Приложения 1 к Муниципальной программе.\

Приложение 1

К муниципальной программе муниципального образования Кусинское сельское поселение

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

 и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района

Ленинградской области в 2015-2017 гг»

Таблица 1

**Перечень мероприятий, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год  | Последствия не реализации | Показатели реализации |
| начала реализации | Окончания реализации |
| Подпрограмма 1 |
| 1. | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация уличного освещения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | 2015 | 2017 | Неисполнение норм действующего законодательства. | Сокращение энергопотребления сетей уличного освещенияОбеспечение безопасности и энергоэффективности использования сетей уличного освещения |
| 1.2 | Замена приборов учета электрической энергии в муниципальном жилом фонде  | Администрация Кусинского сельского поселения  | 2015 | 2017 | Неисполнение норм действующего законодательства. | обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов |
| 1.3. | Замена кровельного покрытия здания котельной д. Кусино  | Администрация Кусинского сельского поселения  | 2015 | 2017 | Снижение качества предоставляемых коммунальных услуг. | Замена кровельного покрытия котельной д. Кусино, площадью 300 м2  |
| Подпрограмма 2 |
| 2. | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предпроектные исследования, проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино  | Администрация Кусинского сельского поселения  | 2015 | 2017 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение качества предоставляемых коммунальных услуг. | Пакет технической документации для разработки проекта реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино  |
| 2.2 | Содержание и текущий ремонт объектов (сетей) водоснабжения МО Кусинское сельское поселение  | Администрация Кусинского сельского поселения  | 2015 | 2017 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение качества предоставляемых коммунальных услуг. | Замена участка водовода Кириши-Кусино бестраншейным методом Ø 160 мм протяженностью 4500 м. |

Таблица 2

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |
| 1 | Подпрограмма 1 |
| Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы не применяются |
| 2 | Подпрограмма 2 |
| 2.1. | Распоряжение Администрации Кусинского сельского поселения  | Документ содержит решение ГРБС о подготовке и реализации бюджетных инвестиций  | Администрация Кусинского сельского поселения  | 2 квартал текущего года |

Таблица 3

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| Базовый период(2014 год) | 1-й год реализации | Последний год реализации |
| Подпрограмма 1 |
| 1. Мероприятие:- Организация уличного освещения МО Кусинское сельское поселение |
| Показатель (индикатор) |
| 1.1 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении  | кВт/год |  | 2190 | 4380 |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
| 2.Мероприятие:- Замена приборов учета электрической энергии в муниципальном жилом фонде |
| Показатель (индикатор) |
| 2.1 | Количество замененных приборов учета электрической энергии в муниципальном жилфонде д. Кусино, в натуральном выражении  | шт | 0 | 1 | 2 |
| 3. Мероприятие: Замена кровельного покрытия здания котельной д. Кусино |
| Показатель (индикатор). |
| 3.1 | Замена кровельного покрытия котельной  д. Кусино, площадью 300 м2 | кв.м  | 0 | 300 | 0 |
| Подпрограмма 2 |
| 1. Мероприятия:

- **Проектирование работ по реконструкции/строительству новых очистных сооружений д. Кусино** |
| Показатель (индикатор) |
| 1.1 | Предпроектные исследования, проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино  | 1 ед  | 0 | Проведение геодезических и геологических изысканий  | Непосредственное составление проектно-сметной документации  |
| 2. Мероприятие: Содержание и текущий ремонт объектов (сетей) водоснабжения МО Кусинское сельское поселение  |
| Показатель (индикатор)  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к нуждающимся в замене; | % | 31,87 | 42,86 | 64,84 |

Таблица 4

**Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мер | Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета Кусинского сельского поселения (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Объем дополнительных доходов бюджета Кусинского сельского поселения за счет применения мер муниципального регулирования (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципальной программы |
| Мероприятие муниципальной программы 1 |
|  | Мера 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
|  | Мера 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |

Таблица 5

**Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателя (индикатора)**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Определение показателя1 | Временные характеристики2 | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения3 | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности 4 | Объект наблюдения5 | Охват совокупности6 |
| 1 | Экономия электрической энергии (уличное освещение) в натуральном выражении | кВт/ч | Показывает натуральное значение экономии электрической энергии потребленной для электроснабжения сетей уличного освещения | ежегодно | Δ***W***г = ***W***пп – ***W***т, | ***W***пп –суммарное годовое потребление электроэнергии предыдущего года,***W***т – суммарное годовое потребление электроэнергии оцениваемого года,Δ***W***г – экономия электрической энергии за оцениваемый период | периодическая отчетность  | Администрация Кусинского сельского поселения | сплошное наблюдение |
| 2 | Количество замененных приборов учета электрической энергии в муниципальном жилфонде д. Кусино, в натуральном выражении  | шт | Показывает количество замененных приборов учета электрической энергии в муниципальном жилом фонде в год в натуральном выражении | ежегодно |  | Количество замененных приборов электрической энергии | Административная информация  | Администрация Кусинского сельского поселения | сплошное наблюдение |
| 3 | Замена кровельного покрытия котельной  д. Кусино. | кв.м | Показывает площадь замененного кровельного покрытия котельной д. Кусино в натуральном выражении  | Единовременно  |  | Кв. м | Административная информация  | Администрация Кусинского сельского поселения | сплошное наблюдение |
| 4 | Предпроектные исследования, проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино  | ед | Результатом проведения предпроектных исследований, будет составление пакета технической документации в натуральном выражении | единовременно |  | Пакет ПСД  | Административная информация  | Администрация Кусинского сельского поселения | сплошное наблюдение |
| 5 | Доля отремонтированных сетей водоснабженияпо отношению к нуждающимся в замене; | % | Показывает процентное отношение отремонтированных сетей водоснабжения к общей протяженности сетей . требующих замены | ежегодно | ***K***р = ***L***р ***\*100/ L***общ | ***L***общ – общая протяженность сетей водоснабжения***L***р – протяженность отремонтированных сетей | Административная информация | Администрация Кусинского сельского поселения  | сплошное наблюдение |

Таблица 6

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |
| всего | в том числе |
| Начало реализации | Конец реализации | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | прочие источники |
| 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Администрация Кусинского сельского поселения**  | **01.01.2015** | **31.12.2015** | **2015** | **7080,75** | **--** | **4500,0** | **2580,75** | **-** |
| **01.01.2016** | **31.12.2016** | **2016** | **6169,2** | **--** | **4500,0** | **1669,2** | **-** |
| **01.01.2017** | **31.12.2017** | **2017** | **13964,9** | **--** | **11700,0** | **2264,9** |  |
|  |
| **Подпрограмма 1** | **Администрация Кусинского сельского поселения** | **01.01.2015** | **31.12.2015** | **2015** | **1665,85** | **--** | **-** | **1665,85** | - |
| **01.01.2016** | **31.12.2016** | **2016** | **390,2** | **--** | **-** | **390,2** | - |
| **01.01.2017** | **31.12.2017** | **2017** | **417,5** | **--** | **-** | **417,5** | - |
| Мероприятия |
| Организация уличного освещения МО Кусинское сельское поселение  | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 361,7 | -- | - | 361,7 | - |
| 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 387,0 | -- | - | 387,0 | - |
| 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 414,1 | -- | - | 414,1 | - |
| Замена приборов учета электрической энергии  в муниципальном жилом фонде | Администрация Кусинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 3,0 | -- | - | 3,0 | -- |
| 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 3,2 | -- | - | 3,2 | - |
| 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 3,4 | -- | - | 3,4 | - |
| Замена кровельного покрытия здания котельной д. Кусино | Администрация Кусинского сельского поселения  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 1301,15 | -- | - | 1301,15 | - |
| **Подпрограмма 2** | **Администрация Кусинского сельского поселения** | **01.01.2015** | **31.12.2015** | **2015** | **5414,9** | **--** | **4500,0** | **914,9** | **-** |
| **01.01.2016** | **31.12.2016** | **2016** | **5779,0** | **--** | **4500,0** | **1279,0** | **-** |
| **01.01.2017** | **31.12.2017** | **2017** | **13547,4** | **--** | **11700,0** | **1847,4** | **-** |
| Мероприятия |
| Предпроектные исследования, проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино  | Администрация Кусинского сельского поселения  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | -- | -- | - | -- | - |
| 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 300,0 | -- | - | 300,0 | - |
| 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 8000,0 | -- | 7200,0 | 800,0 | - |
| Содержание и текущий ремонт объектов (сетей) водоснабжения МО Кусинское сельское поселение  | Администрация Кусинского сельского поселения  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 5414,9 | -- | 4500,0 | 914,9 | - |
| 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 5479,0 | -- | 4500,0 | 979,0 | - |
| 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2017 | 5547,4 | -- | 4500,0 | 1047,4 | - |

Таблица 7

**Детальный план-график**

**финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | График финансирования, тыс. руб. |
| Очередной год реализации |
| Всего | В т.ч. на очередной финансовый год | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» |
| 1.1 | Организация уличного освещения МО Кусинское сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения  | Сокращение энергопотребления сетей уличного освещенияОбеспечение безопасности и энергоэффективности использования сетей уличного освещения | 2015 г. | 2017 г. | 1162,8 | 361,7 | 89,05 | 89,05 | 94,55 | 89,05 |
| 1.2 | Замена приборов учета электрической энергии в муниципальном жилом фонде | Администрация Кусинского сельского поселения  | Замена 3х электросчетчиков в муниципальном жилом фонде д. Кусино | 2015 г | 2017 г. | 9,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| 1.3 | Замена кровельного покрытия здания котельной д. Кусино  | Администрация Кусинского сельского поселения  | Замена кровельного покрытия котельной д. Кусино, площадью 300 м2 | 2015 г | 2015 г. | 1301,15 | 1301,15 | -- | --- | 1301,15 | - |
| Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» |
| 2.1 | Предпроектные исследования, проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино  | Администрация Кусинского сельского поселения  | Пакет технической документации для разработки проекта реконструкции (строительства) очистных сооружений д. Кусино  | 2016 г | 2017 г. | 8300 | 0 | - | - | - | - |
| 2.2 | Содержание и текущий ремонт объектов (сетей) водоснабжения МО Кусинское сельское поселение  | Администрация Кусинского сельского поселения  | Замена участка водовода Кириши-Кусино бестраншейным методом Ø 160 мм протяженностью 4500м | 2015 г | 2017 г. | 16440,5 | 5414,9 | 100,98 | 100,97 | 5111,98 | 100,97 |