ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету

муниципального образования Кусинское сельское поселение  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д. Кусино (от д. 35 ул. Школьная в сторону дома № 43 ул. Луговая) | 1,380 тыс. кв. м | 1,380 тыс. кв. м | 1136428,36 | 1064000,0 | 70328,36 | 2100,0 | 11364 28,36 | 1064000,0 | 70328,36 | 2100,0 | 11364 28,36 | 1064000,0 | 70328,36 | 2100,0 | 0,00 |
| Итого | х | х | 1136428,36 | 1064000,0 | 70328,36 | 2100,0 | 11364 28,36 | 1064000,0 | 70328,36 | 2100,0 | 11364 28,36 | 1064000,0 | 70328,36 | 2100,0 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением  и дополнительным соглашением

| ВРИО Главы администрации муниципального образования ___________ Стаховская Е.В. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ Зарецкая М.Ю. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Гласман Б.Б. 8-81368-76312 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Кусинского сельского поселения

Киришского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Кусинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключены: МК 9/2018 от 24.07.2018 МК 08.08/20108 от 08.08.2018 МК 20.08/2018 от 20.08.2018 МК 05.09/2018 от 05.09.2018 |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д. Кусино (от д. 35 ул. Школьная в сторону дома № 43 ул. Луговая) | В течение 1 месяца с даты заключения муниципального контракта | Подрядная организация, выбранная по итогам конкурсных процедур | Выполнение работ по ремонту участка дороги | Работы выполнены |
| 3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Кусинского сельского поселения | Подписание акта приема -передачи, исполнительной документации | Работы приняты, акты подписаны, произведена оплата |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2018 | Администрация Кусинского сельского поселения | Оплата принятых работ | Все документы представлены в комитет, областные средства направлены в сентябре, оплата работ произведена |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. | Администрация Кусинского сельского поселения | Предоставление отчета в Комитет | Подготовлен и сдан отчет на 01.01.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Кусинского сельского поселения | Корректировка муниципальной программы и Соглашения | Корректировка муниципальной программы и соглашения не требуется. |

ВРИО Главы администрации __________ Е.В. Стаховская