Приложение № 1

 к ежеквартальному отчету

на 01.10.2016 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Кусинского сельского поселения**

**Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

**по состоянию на 01.10.2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **Реализация мероприятий муниципальной программы** |
| 1. | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение работ  | май - июнь | Администрация Кусинского сельского поселения  | Заключение муниципального контракта  | МК от 17.06.2016 № 4/2016; МК от 23.06.2016 № 4/2016-5; МК от 24.06.2016 № 4/2016-1; МК от 27.06.2016 № 4/2016-4; МК от 28.06.2016 № 4/2016-3; МК от 30.06.2016 № 4/2016-2 |
| 2. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения " ул. Центральная от д/сада до улицы Набережная вдоль р. Тигода до очистных сооружений" (от поворота к частным гаражам по улице Новая до дома № 16 по ул. Набережная) в д. Кусино Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области | Июнь-август | Подрядная организация, выбранная по итогам конкурсных процедур | Выполнение ремонтных работ | Работы выполнены |
| 3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальном контрактом | Июнь-август | Администрация Кусинского сельского поселения | Подписание акта приема -передачи, исполнительной документации  | Акт 1 от 21.06.16; Акт 1 от 24.06.16;Акт 1 от 25.06.16; Акт 1 от 28.06.16;Акт 1 от 29.06.16; Акт 1 от 30.06.16 |
| **Контроль за реализацией муниципальной программы** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Июнь-август | Администрация Кусинского сельского поселения | Оплата принятых работ | Работы оплачены |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | ежеквартально | Администрация Кусинского сельского поселения | Предоставление отчета в Комитет | Отчет на 01.10.2016 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь | Администрация Кусинского сельского поселения | Корректировка муниципальной программы и Соглашения | Подписание дополнительного соглашения |

И.о.главы администрации поселения Е. В. Стаховская