Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2016 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Кусинского сельского поселения**

**Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

**по состоянию на 01.10.2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта  на выполнение работ | май - июнь | Администрация Кусинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | МК от 17.06.2016 № 4/2016;  МК от 23.06.2016 № 4/2016-5;  МК от 24.06.2016 № 4/2016-1;  МК от 27.06.2016 № 4/2016-4;  МК от 28.06.2016 № 4/2016-3;  МК от 30.06.2016 № 4/2016-2 |
| 2. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения  " ул. Центральная от д/сада  до улицы Набережная вдоль  р. Тигода до очистных сооружений" (от поворота к частным гаражам по улице Новая до дома № 16 по ул. Набережная) в д. Кусино Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области | Июнь-август | Подрядная организация, выбранная по итогам конкурсных процедур | Выполнение ремонтных работ | Работы выполнены |
| 3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальном контрактом | Июнь-август | Администрация Кусинского сельского поселения | Подписание акта приема -передачи, исполнительной документации | Акт 1 от 21.06.16; Акт 1 от 24.06.16;  Акт 1 от 25.06.16; Акт 1 от 28.06.16;  Акт 1 от 29.06.16; Акт 1 от 30.06.16 |
| **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы,  в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Июнь-август | Администрация Кусинского сельского поселения | Оплата принятых работ | Работы оплачены |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | ежеквартально | Администрация Кусинского сельского поселения | Предоставление отчета в Комитет | Отчет на 01.10.2016 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь | Администрация Кусинского сельского поселения | Корректировка муниципальной программы  и Соглашения | Подписание дополнительного соглашения |

И.о.главы администрации поселения Е. В. Стаховская