ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.07.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ренмонт автомобильных дорог общего пользования в с.Посадников Остров и дер.Березовик. | 2357,5 кв.м | 0 | 2142417,00 | 1986260,00 | 154107,00 | 2050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка светильников уличного освещения в с.Посадников Остров и дер.Березовик | 4 шт. | 0 | 58050,00 | 51968,00 | 4032,00 | 2050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство контейнерных площадок в дер. Меневша и п.ст. Ирса | 2 шт. | 0 | 101850,00 | 92614,00 | 7186,00 | 2050,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт мостков через ручей в дер.Березовик | 1 шт. | 0 | 101850,00 | 92614,00 | 7186,00 | 2050,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт площади в с.Посадников Остров | 380 кв.м | 0 | 300050,00 | 276544,00 | 21456,00 | 2050,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | х | х | 2704217,00 | 2500000,00 | 193967,00 | 10250,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| ВРИО главы администрации муниципального образования ___________ Стаховская Е.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Давидюк Г.В. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Черкашина Т.М., 8-813-68-76431 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории Кусинского сельского поселения» |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Посадников Остров и дер. Березовик |
| 1.1. | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение работ | 2 – 3 квартал 2019 г. | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Планируется в июле 2019 |
| 1.2. | Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования в с.Посадников Остров и дер.Березовик. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 3 квартал 2019 г. | Подрядная организация | Укрепление участка дороги, качественное улучшение состояния дорог деревень |  |
| 1.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальном контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 3 квартал 2019 года | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ |  |
| 2. | Установка светильников уличного освещения в с.Посадников Остров и дер.Березовик |
| 2.1. | Заключение муниципального контракта | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Планируется в июле 2019 |
| 2.2. | Проведение ремонта уличного освещения | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Замена ламп уличного освещения, улучшение освещения улиц деревень |  |
| 2.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальном контрактом | 3 квартал 2019 года | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ. |  |
| 3 | Устройство контейнерных площадок в дер. Меневша и п.ст. Ирса |
| 3.1 | Заключение муниципального контракта | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Планируется в июле 2019 |
| 3.2 | Проведение работ по устройству контейнерных площадок в дер. Меневша и п.ст. Ирса | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Устройство контейнерных площадок |  |
| 3.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальном контрактом | 3 квартал 2019 года | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ. |  |
| 4 | Ремонт мостков через ручей в дер.Березовик |
| 4.1 | Заключение муниципального контракта | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Планируется в июле 2019 |
| 4.2 | Проведение работ по ремонту мостков | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Ремонт пешеходных мостков |  |
| 4.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальном контрактом | 3 квартал 2019 года | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ |  |
| 5 | Ремонт площади в с.Посадников Остров |
| 5.1 | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение работ | 2 – 3 квартал 2019 г. | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Планируется в июле 2019 |
| 5.2 | Выполнение работ по ремонту площади в с.Посадников Остров. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 3 квартал 2019 г. | Подрядная организация | Асфальтирование участка дороги |  |
| 5.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальном контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 3 квартал 2019 года | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Подписание акта выполненных работ, улучшение состояния дорог села |  |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории Кусинского сельского поселения» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт приёмки выполненных работ |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района. | Мониторинг освоения объёмов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен на 01.07.2019 г |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировки местного бюджета | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ